- ПРИЛОЖЕНИЕ

к программе

«Капитальный ремонт и ремонт

автомобильных дорог на территории

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района»

на 2016-2018 годы

Перечень
основных мероприятий программы «Капитальный ремонт и ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2016-2018 годы

| N п/п |  | Наименование мероприятия | Объем финансирования, всего на 2016-2018 годы (тыс. руб.) |  |  | Источник финансирования | Ожидаемый результат | Исполнитель мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. |  |  |  |
| 1 2. 3. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог Курчанского сельского поселения Темрюкского района |  | 397,0 7 542,4 |  |  | местный бюджет краевой бюджет | -ремонт ул. Славянская от ул. Красная до дома №8 кв. 1/2 (514 м) пос. Светлый Путь Ленина; - ремонт ул. Виноградная от ул. Школьная до ул. Почтовая (222 м) пос. Красный Октябрь; -ремонт ул. Строительная от ул. Красная до д. №14 кв2 (523м) пос. Светлый Путь Ленина; - ремонт ул. Кузнечная от ул. Красная до ул. Кирова (106м) в ст. Курчанская; - ремонт ул. Красных Партизан от ул. Красная до ул. Энгельса в ст. Курчанская (292 м); | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  |  |  | 450,0 0,0 |  | местный бюджет краевой бюджет | - ремонт ул. Светлая от ул. Красная до ул. Широкая (343м) в пос. Светлый Путь Ленина; - ул. Кузнечная от ул. Кирова до ул. Роща (578м) в ст. Курчанская; - ремонт ул. Виноградная от ул. Почтовая до ул. Октябрьская (343) в пос. Красный Октябрь; - ремонт ул. Юбилейная от дома №13 до д. №15 (120м) в пос. Красный Октябрь; - ремонт ул. Юбилейная от ПК 0+00(ул. Торговая до ПК 2+42 (дом №5) (242м) в пос. Красный Октябрь. |  |
|  |  |  |  |  | 450,0 0,0 | Местный бюджет Краевой бюджет | - ремонт ул. Пионерская от ул. Красная до ул. Чапаева (234м) в ст. Курчанская; - ремонт ул. Курганная от ПК 0+00 ул. Курганная до ПК 5+43 (543м) в п. Светлый Путь Ленина. - ремонт ул. Карла Маркса от ул. Чапаева до ул. Южная (580м) в ст. Курчанская. |  |
| Итого |  |  | 7 939,4 | 450,0 | 450,0 |  |  |  |

Исполняющий обязанности главы

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района                                                                                                                                                       Е.А.Кулинич