АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  _______________                                                № _____________

ст-ца Курчанская

О реализации на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района муниципальной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2012 год»

В целях реализации на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2012 год»,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить пообъектный план мероприятий реализации муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2012 год» на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района (приложение).

2. Назначить ответственным за реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2012 год» на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района заместителя главы Курчанского сельского поселения Темрюкского района В.А.Харламенко.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Курчанского сельского поселения

Темрюкского района                                                                              В.П.Гришков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Курчанского сельского поселения

Темрюкского  района

от ________________ № _____

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН

мероприятий реализации муниципальной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2012 год» на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (руб.) | В том числе (руб.): |  | Ожидаемый результат от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КБ | МБ |  |
| 1 | Ремонт ул. Курганной от ул. Красной до ул. Широкой п. Светлый путь Ленина | 2 115 052,00 | 2 009 299,40 | 105 752,60 | 0,345 км |
| 2 | Ремонт проездов (по ул. Торговой) от ул. Красной к дворовым территориям многоквартирных домов №1, 1А,2,3,4,6 по ул. Торговой в п. Красный октябрь | 2 467 946,00 | 2 344 548,70 | 123 397,30 | 0,247 км |
| Итого по программе: |  | 4 582 998,00 | 4 353 848,10 | 229 149,90 | 0,592 |

Глава Курчанского сельского поселения

Темрюкского района                                                                             В.П. Гришков