# ПРИЛОЖЕНИЕ

к Программе

«Развитие, эксплуатация и обслуживание информационно-коммуникационных технологий администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2016-2018 годы

|  |  | Перечень мероприятий Программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования (тыс. руб.) |  |  | Источник финансирования | Ожидаемый результат | Исполнитель мероприятий |  |
|  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| 1. | Сопровождение программного обеспечения | 43,2 | 45,0 | 46,2 | местный бюджет | Сопровождение ИС «Хозяйство» | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |  |
| 2. |  | 19,4 | 21,3 | 23,5 | местный бюджет | Обновление и продление ПО «АС-Бюджет поселения» | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |  |
| 3. |  | 61,8 | 60,6 | 63,7 | местный бюджет | Обслуживание ПО «Консультант Плюс» | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |  |
| 4. |  | 12,0 | 13,2 | 14,5 | местный бюджет | Продление лицензии по ПО «Doctor Web» | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |  |
| 5. |  | 9,6 | 9,9 | 10,0 | местный бюджет | Технологическое обеспечение АРМ Муниципал (+абонентское обслуживание на 1 год) | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |  |
| 6. |  | 10,0 | 11,0 | 12,1 | местный бюджет | Продление ПО «УИГМИ-Росеестр» | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |  |
| 7. |  | 11,0 | 11,2 | 11,4 | местный бюджет | Продление программного продукта для ЭВМ «Контур-Экстерн» в режиме «Обслуживающая бухгалтерия». | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |  |
| 8. |  | 59,5 | 65,5 | 72,1 | местный бюджет | Развитие системы электронного документооборота в органах местного самоуправления (ЭЦП, VipNet, ГИС ГМП и т.д) | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |  |
| 1.1.2. | Совершенствование и развитие системы компьютерного оборудования и периферийных устройств | 40,5 | 44,5 | 48,9 | местный бюджет | Техобслуживание компьютерной и периферийной техники, настройка ЭЦП и браузера и т.д. | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |  |
|  | Итого | 267,0 | 282,2 | 302,4 |  |  |  |  |

Начальник финансового отдела                                                                                                                               О.В.Богданец