- ПРИЛОЖЕНИЕ

к программе

«Капитальный ремонт и ремонт

автомобильных дорог на территории

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района»

на 2019-2021 годы

Перечень
основных мероприятий программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2019-2021 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, всего на 2019-2021 годы (тыс. руб.) |  |  | Источник финансирования | Исполнитель мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. В том числе: 2019год - ремонт ул. Красной от ПК 0+00 (ул. Северная) до ПК 1+05 (105м) в ст-це Курчанской; - ремонт ул. К.Маркса от ул. Красной до ул. Чапаева (270м) в ст-це Курчанской; - ремонт ул. Северной от ул. Красной до дома №2/1 (410м) в ст-це Курчанской; -ремонт ул.Рабочей от ПК0+00 (ул.Северная) до ПК1+85 пос.Светлый Путь Ленина 2020год - ремонт ул.Виноградной от ул.Почтовой до ул.Октябрьской в п. Красный Октябрь (350 м) ; - ремонт ул.Победы от ул.Красных Партизан до ул.Пионерской, от ул.Лермонтова до ул.Горького, от ул.Молодежной до ул. Гоголя в ст. Курчанской (1682 м); 2021 год - ремонт ул.Октябрьской от ул.Виноградной до дома № 79 в п.Красный Октябрь (0,850 км); - ремонт ул.Северной от ул.Гаражной до ул.Курганной в п.Светлый Путь Ленина (0,321 км); - ремонт ул.Гаражной от ул.Широкой до ул.Северной в п.Светлый Путь Ленина (0,285 км). | 209,3 | 472,7 | 535,9 | местный бюджет | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  | 3 976,9 | 8 964,0 | 11 144,6 | краевой бюджет |  |
| Итого |  | 4 186,2 | 9 436,7 | 11 680,5 |  |  |
| Краевой бюджет |  | 3 976,9 | 8 964,0 | 11 144,6 |  |  |
| Местный бюджет |  | 209,3 | 472,7 | 535,9 |  |  |

Заместитель главы

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района                                                                                                                                                          Е.А.Кулинич