Приложение

к муниципальной программе

«Повышение безопасности дорожного

движения на дорогах местного значения

в границах населённых пунктов

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района на 2014 год»

МЕРОПРИЯТИЯ

муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объём финансирования на 2014 год (руб.) | Сроки выполнения работ |
| Раздел I «Строительство, ремонт дорожного полотна и санитарное содержание дорог» | | | | |
| 1.Организационные мероприятия | | | | |
| 1.1. | Составление проектно-сметной документации для асфальтирования дорожного покрытия в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93, устройства инженерного оборудования дорог, осуществление тех.надзора | Бюджет Курчанского сельского поселения | 294000, 0 | Третий, четвертый квартал |
| 2. Строительство и капитальный ремонт дорожного полотна | | | | |
| 2.1. | Асфальтирование дорожного покрытия  **а) в ст. Курчанская**  - ул. Красная 0км+217м-0км+960м  - ул. Кирова (от пересечения с ул.Тургенева  до пересечения с ул. Пионерская)  - ул. Победы (от пересечения с ул. Пионерская  до пересечения с ул. Красных Партизан)  **б) в пос. Красный Октябрь**  - ул. Центральная (от пересечения с ул. Школьная  до пересечения с ул. Почтовая)  **в) в пос. Светлый Путь Ленина**  - ул. Курганная (от пересечения с ул. Широкая  до пересечения с ул. Северная) | Бюджет Курчанского сельского поселения | 5751788,0 | Третий, четвёртый квартал. |
| 2.2. | Отсыпка дорожного полотна гравийно-песчаной смесью (ГПС):  **а) в ст. Курчанская:**  **-** ул. Садовая (от ул. Красной до ул. Набережной);  - ул. Памяти 21- ого (от пересечения с ул. Садовая до пересечения с ул. Гоголя);  - ул. Розы Люксембург (от пересечения с ул. Набережная до пересечения с ул. Красная и от пересечения с ул. Кирова до пересечения с ул. Победы);  - ул. Чапаева (от пересечения с ул. Маркса до пересечения с ул. Пушкина);  - ул. Пушкина (от пересечения с ул. Щорса до пересечения с ул. Южная);  - ул. Южная (от пересечения с ул. Пушкина до пересечения с ул. Красных Партизан);  - ул. Школьная (от пересечения с ул. Набережная до пересечения с ул. Красная);  - ул. Восточная (от пересечения с ул. Красная до пересечения с ул. Канальная);  - ул. Пионерская ((от пересечения с ул. Канальная до пересечения с ул. Набережная);  - переулок (от пересечения с ул. Юбилейная до пересечения с ул. Северная);  **б) пос. Красный Октябрь:**  - ул. Набережная (от пересечения с ул. Красная до пересечения с ул. Зелёная);  **в) пос. Светлый Путь Ленина:**  - ул. Луговая (от пересечения с ул. Широкая до пересечения с ул. Северная);  - ул. Славянская (от пересечения с ул. Широкая до пересечения с ул. Северная);  - ул. Строительная (от пересечения с ул. Красная до пересечения с ул. Северная);  - ул. Каспийская (от пересечения с ул. Строительная до конца); | Бюджет Курчанского сельского поселения | 3801056,0 |  |
| 3. Благоустройство и санитарное содержание дорог | | | | |
| 3.1. | Сбор и вывоз мусора, спиливание и вывоз веток деревьев, покос травы. | Бюджет Курчанского сельского поселения | 159604,0 |  |
| Раздел II «Техническое оснащение и обустройство дорог» | | | | |
| 1. «Обустройство и содержание остановок пассажирского транспорта» | | | | |
| 1.1. | Обустройство остановок в соответствии с требованиями п 5.3.3 ГОСТ Р 52766-2007 в пределах 0 км +000м-5км-624м  Строительство остановок (с учётом устройства «кармана, строительства автопавильона, посадочной площадки, установки урны для мусора) в ст. Курчанская:  - Первая остановка (справа) на въезде в станицу со стороны г. Темрюк;  - Строительство автопавильона (с установкой урны для мусора) у магазина на ул. Красная, 2-а;  - Две остановки на ул. Красная (на пересечении с ул. Гоголя);  - Две остановки на ул. Красная (на пересечении с ул. Красных Партизан);  - Остановка на ул. Красная (на пересечении с ул. Комсомольская); | Бюджет Курчанского сельского поселения | 400000,0 | Второй, третий, четвёртый квартал. |
| 2. Обустройство парковочных площадок | | | | |
| 2.1. | Обустройство парковочной площадки в пос. Красный Октябрь по ул. Почтовой (напротив МДОУ №19) | Бюджет Курчанского сельского поселения | 35000 | Второй, третий квартал. |
| 3. Ремонт и устройство дорожных (искусственных) неровностей  в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006 | | | | |
| 3.1. | ст. Курчанская;  - ул. Базарная (напротив СОШ№4); | Бюджет Курчанского сельского поселения | 16000,0 | Второй, третий квартал. |
| 3.2. | пос. Красный Октябрь;  - ул. Почтовая (напротив МДОУ №19) | Бюджет Курчанского сельского поселения | 16000,0 | Второй, третий квартал. |
| 4. Строительство, оборудование и ремонт пешеходных дорожек и тротуаров | | | | |
| 4.1. | пос. Светлый Путь  -ул. Широкая (очистка и ремонт тротуара). | Бюджет Курчанского сельского поселения | 120000,0 | Второй, третий квартал. |
| 4.2. | пос. Красный октябрь:  - ул. Октябрьская (оборудование тротуаров). | Бюджет Курчанского сельского поселения | 1000000,0 | Второй, третий квартал. |
| 5. Установка дорожных знаков | | | | |
| 5.1. | пос. Светлый Путь;  - ул. Широкая (установить таблички – 8.13 «Направление главной дороги» на пересечении ул. Гаражная и Строительная). | Бюджет Курчанского сельского поселения | 1800,0 | Второй, третий квартал. |
| 5.2. | пос. Красный Октябрь  - ул. Центральная (установка знака 2.1. на 0км+231м, 0км+818 справа, 0км+263м, 0км+850м слева;  -от ул. Центральная до Виноградная (установка знаков 3.24 (40 км/ч). | Бюджет Курчанского сельского поселения | 5950,0 | Второй, третий квартал. |
| 6. Текущий ремонт и строительство линий уличного освещения | | | | |
| 6.1. | Установка уличных светильников (10шт.) на оживленные перекрестки и уличных переходах и устройство дополнительного стационарного освещения по ул. Почтовая посёлка Красный Октябрь, текущий ремонт уличного освещения внутрипоселковых дорог. | Бюджет Курчанского сельского поселения | 87208,0 | Второй, третий, четвертый квартал. |
| 7. Устройство дорожной разметки | | | | |
| 7.1. | Трёхкратное за год нанесение разметки «пешеходный переход» на дорогах поселения, однократное нанесение осевой разметки на дороге на ул. Красная в ст. Курчанская, на дороге на ул. Октябрьская в пос. Красный Октябрь. | Бюджет Курчанского сельского поселения | 206000,0 | Первый, второй, третий, квартал. |
| 8. Обустройство обочин, водоотводных канав | | | | |
|  | **а) в ст. Курчанская**  - ул. Красная 0км+217м-0км+960м  - ул. Кирова (от пересечения с ул.Тургенева  до пересечения с ул. Пионерская)  - ул. Победы (от пересечения с ул. Пионерская  до пересечения с ул. Красных Партизан)  **б) в пос. Красный Октябрь**  - ул. Центральная (от пересечения с ул. Школьная  до пересечения с ул. Почтовая)  **в) в пос. Светлый Путь Ленина**  - ул. Курганная (от пересечения с ул. Широкая  до пересечения с ул. Северная) | Бюджет Курчанского сельского поселения | 741294,0 | Второй, третий, четвертый квартал |
|  | ИТОГО |  | 12635700,0 |  |

Заместитель главы

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района Е.А.Кулинич