ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

Курчанского сельского поселения Темрюкского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 год

от  23.01.2015г.         №  32

ПОДПРОГРАММА

«Благоустройство территории  Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год муниципальной программы Курчанского сельского поселения Темрюкского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 год

Структура подпрограммы:

I. Паспорт подпрограммы

II.Содержание подпрограммы:

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития благоустройства

2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

3. Перечень мероприятий подпрограммы

4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

5. Механизм реализации подпрограммы

I. Паспорт подпрограммы

«Благоустройство территории  Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год муниципальной программы Курчанского сельского поселения Темрюкского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 год

| Наименование муниципальной подпрограммы | Благоустройство территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2015 год |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Участники подпрограммы | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Цели подпрограммы | организация экономически эффективной системы благоустройства Курчанского сельского поселения Темрюкского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения |
| Задачи подпрограммы | - увеличение площади зеленых насаждений, на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района; - комплексное развитие и благоустройство ландшафтной композиции на въезде в поселение; - создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения; - установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей Курчанского сельского поселения Темрюкского района сельского поселения; - обрезка деревьев; - ремонт дорог; - устройство декоративного освещения |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | - количество обрезанных деревьев; - количество созданных зон отдыха; - количество приобретенных цветов и кустарников; - количество обслуживаемых клумб; - обеспечение выполнения функций в области благоустройства Курчанского сельского поселения Темрюкского района. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2015 год |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 5 418 090,00 руб. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района; Совет Курчанского сельского поселения Темрюкского района |

II. Содержание подпрограммы

- 1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития благоустройства

Разработка подпрограммы обусловлена возрастанием роли зеленых насаждений в укреплении здоровья граждан, в повышении средозащитной, санитарно-гигиенической функций и эстетической ценности зеленых насаждений, рационального использования финансовых средств, направляемых на озеленение.

Настоящая подпрограмма включает в себя ряд мероприятий, направленных на решение вопросов сохранения жизнеспособности, защитных экологических функций, восстановления и ландшафтно-архитектурного благоустройства территории поселения, обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности условий проживания населения.

В связи с тем, что  зеленые насаждения на территории поселения, как живой компонент природы, стареют, теряют свои полезные качества, постепенно отмирают, значительная их часть требует осуществления тех или иных форм восстановления – капитального ремонта и полной или частичной реконструкции. 
           Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. 
Данная подпрограмма ориентирована на устойчивое развитие Курчанского сельского поселения Темрюкского района, под которым предполагается повышение уровня жизни и условий проживания и отдыха населения, долговременная экологическая безопасность поселения, улучшение санитарного благополучия территории, формирование надлежащего эстетического облика центральной части поселения и въезда в поселение,  улучшение внешнего вида поселения в целом, повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства, решение проблем организации досуга населения.

Подпрограмма в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации. 
           
2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Целью подпрограммы является организация экономически эффективной системы благоустройства Курчанского сельского поселения Темрюкского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения.

Задачами подпрограммы являются:

- увеличение площади зеленых насаждений, на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района;

- комплексное развитие и благоустройство ландшафтной композиции на восточном въезде в поселение;

-создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей поселения;

- установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей Курчанского сельского поселения Темрюкского района;

- посадка и содержание цветов и кустарников на клумбах;

- посадка и содержание деревьев и кустарников;

- установка элементов благоустройства (урны, скамейки, тротуарные дорожки, ограждение клумб);

- устройство декоративного освещения;

- обустройство подъездных путей, тротуаров к местам массового отдыха жителей;

- ремонт дорог.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели подпрограммы приводятся в приложении № 1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы 2015 год.

3. Перечень мероприятий подпрограммы

Основными мероприятиями при реализации подпрограммы являются:

- благоустройство территории Курчанского сельского поселения;

- озеленение территории Курчанского сельского поселения;

- освещение территории Курчанского сельского поселения

Перечень основных мероприятий подпрограммы приводится в приложении № 2 к подпрограмме.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, составляет 5 418 090,00 руб. из средств местного бюджета:

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования подпрограммы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| благоустройство территории Курчанского сельского поселения | Местный бюджет | 5 418 090,00 |
| ИТОГО |  | 5 418 090,00 |

5. Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет  координатор, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы до 10 февраля года, следующего за отчетным, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные подпрограммой.

Заместитель главы

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района                                                                             Е.А.Кулинич