ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района

от 23.01.2015г.    № 32

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА                                                                                 постановлением  администрации

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района

от 20.10.2014г.    № 399

(в редакции постановления администрации  Курчанского сельского поселения Темрюкского района

от 23.01 2015г.    № 32)

Муниципальная программа

Курчанского сельского поселения Темрюкского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 год

Структура программы:

I. Паспорт муниципальной программы

II.Содержание муниципальной программы:

1. Характеристика сферы водоснабжения, водоотведения и благоустройства, содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

- ПАСПОРТ

муниципальной программы Курчанского сельского поселения Темрюкского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» на 2015 год

| Наименование муниципальной программы | Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2015 год |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Координатор подпрограмм муниципальной программы | Заместитель главы Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Участники муниципальной программы | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1) подпрограмма «Благоустройство территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год 2) подпрограмма «Развитие водоснабжения населенных пунктов Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год 3) подпрограмма «Развитие систем наружного освещения Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год 4) подпрограмма «Газификация Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год 5) подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год |
| Цели муниципальной программы | - бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Курчанского сельского поселения Темрюкского района в питьевой воде, сохранении водных объектов и окружающей среды; - обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности; - организация экономически эффективной системы благоустройства Курчанского сельского поселения Темрюкского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения; - повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы жилищно-коммунального хозяйства для всех категорий потребителей; - эффективное использование энергетических ресурсов Курчанского сельского поселения Темрюкского района и предоставление населению высококачественных энергетических услуг по доступным ценам; - гарантированное удовлетворение потребности населения Курчанского сельского поселения Темрюкского района в равномерном распределении коммунальных мощностей, приводящее к эффективному использованию ресурсов; - обеспечение выполнения функций в области благоустройства Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Задачи муниципальной программы | - выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту водопроводных сетей Курчанского сельского поселения Темрюкского района, повышение эксплуатационного состояния водопроводной сети; - приобретение материалов и оборудования системы водоснабжения; - разработка и утверждение схем водоснабжения; - инженерное обустройство Курчанского сельского поселения Темрюкского района; - увеличение площади зеленых насаждений, на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района; - комплексное развитие и благоустройство ландшафтной композиции на восточном въезде в станицу Курчанскую; - создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения; - установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей Курчанского сельского поселения Темрюкского района сельского поселения; - обрезка деревьев; - повышение эффективности работы коммунального комплекса (снижение издержек); - повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг; - организация благоустройства; - содержание автомобильных дорог местного значения, дорожных знаков; - проектирование водопроводных и канализационных сетей; - снижение доли энергетических издержек, расширение рыночной ниши для нового энергоэффективного оборудования, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики Курчанского сельского поселения Темрюкского района; - повышение энергетической и экологической безопасности экономики поселения – снижение выбросов парниковых газов, а также снижение вредных выбросов и укрепление на этой основе здоровья населения |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - количество отремонтированных объектов; - протяженность отремонтированных сетей водоснабжения; - количество обрезанных деревьев; - количество созданных зон отдыха; - количество приобретенных цветов и кустарников; - количество обслуживаемых клумб; - количество обслуживаемых светильников; - количество замененных светильников; - протяженность обслуживаемых линий уличного освещения; - обеспечение выполнения функций в области благоустройства Курчанского сельского поселения Темрюкского района; - разработка программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры, разработка схемы теплоснабжения, энергоснабжения, газоснабжения, ТБО |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2015 год |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Всего на 2015 год – 6 888 518,55руб.: за счет средств местного бюджета в том числе по подпрограммам: 1. «Благоустройство территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год – 5 418 090,00руб.; 2. «Развитие водоснабжения населенных пунктов Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год – 200 000 руб.; 3. «Развитие систем наружного освещения Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год – 100 000руб.; 4. «Газификация Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год – 680 428,55руб. 5. «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год – 490 000руб. |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района; Совет Курчанского сельского поселения Темрюкского района |

II. Содержание муниципальной программы

1. Характеристика сферы водоснабжения, водоотведения и благоустройства, содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Разработка подпрограммы обусловлена возрастанием роли зеленых насаждений в укреплении здоровья граждан, в повышении средозащитной, санитарно-гигиенической функций и эстетической ценности зеленых насаждений, рационального использования финансовых средств, направляемых на озеленение.

Настоящая подпрограмма включает в себя ряд мероприятий, направленных на решение вопросов сохранения жизнеспособности, защитных экологических функций, восстановления и ландшафтно-архитектурного благоустройства территории поселения, обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности условий проживания населения.

В связи с тем, что  зеленые насаждения на территории поселения, как живой компонент природы, стареют, теряют свои полезные качества, постепенно отмирают, значительная их часть требует осуществления тех или иных форм восстановления – капитального ремонта и полной или частичной реконструкции. 
           Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения. 
Данная подпрограмма ориентирована на устойчивое развитие Курчанского сельского поселения Темрюкского района, под которым предполагается повышение уровня жизни и условий проживания и отдыха населения, долговременная экологическая безопасность поселения, улучшение санитарного благополучия территории, формирование надлежащего эстетического облика центральной части поселения и въезда в поселение,  улучшение внешнего вида поселения в целом, повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства, решение проблем организации досуга населения.

Сложившаяся ситуация в сфере водоснабжения препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития Курчанского сельского поселения Темрюкского района.

Основными проблемными вопросами по обеспечению водой потребителей являются: необходимость реконструкции аварийных и строительства новых объектов водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, станций очистки и обеззараживания воды, резервуаров запаса чистой воды, водонапорных башен, водопроводных насосных станций).

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере водоснабжения Курчанского сельского поселения Темрюкского района требует использования программно-целевого метода.

Проблема благоустройства городской территории является одной из насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Основной целью программы является комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства и обеспечением санитарного порядка на территории.

Оценка состояния распределительных сетей наружного освещения в  Курчанском сельском поселении Темрюкского района показывает, что средний износ действующих воздушных линий составляет не более 20 процентов. Общее количество светильников наружного освещения в Курчанском сельском поселении Темрюкского района составляет 1155 шт., при этом износ составляет  16 процентов.

Более 6 процентов светильников имеют износ 100 процентов и подлежат замене.

В настоящее время планирование и финансирование потребления электрической энергии на нужды уличного освещения осуществляется исходя из финансовых возможностей бюджета Курчанского сельского поселения Темрюкского района, а не реальных потребностей. По этой причине наружное освещение либо отключается задолго до полуночи, либо работает частично, а ремонт светильников производится не в полном объеме.

Серьезные недостатки имеются в освещении отдаленных территорий. Статистика свидетельствует о прямой зависимости качества освещения дворов, пешеходных дорожек.

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в настоящее время фактическое состояние наружного освещения поселения не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности населения в освещении. Физическое и моральное старение установленного оборудования значительно опережает темпы его реконструкции и модернизации - следствие недостаточного финансирования. Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение в возможно короткие сроки комплекса мероприятий, направленных на его восстановление и дальнейшее развитие.

Для уменьшения электропотребления в установках наружного освещения в поселении должны использоваться осветительные приборы с натриевыми лампами высокого давления, энергосберегающими лампами, позволяющими создавать одинаковые уровни освещенности при меньшем потреблении электроэнергии. Замена существующих светильников на светильники с энергоэкономичными лампами позволит существенно повысить освещенность территории поселения, снизить нагрузку на электрические сети и расход электрической энергии, особенно в осенне-зимний период.

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства.

Проблема газификации в Курчанского  сельском поселении Темрюкского района является одной из наиболее острых социальных задач. Реализация программы позволит обеспечить рост темпов газификации в Курчанском  сельском поселении Темрюкского района, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В результате газификации нового микрорайона ст. Курчанской   будет создана база по снабжению коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.

Негативное изменение экономических условий функционирования организаций коммунального комплекса, связанное с резким падением уровня доходов населения, не могло не отразиться на экономическом положении жилищно-коммунального хозяйства Курчанского сельского поселения Темрюкского района. Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Реализация Программы позволит решить ряд проблем, основными из которых являются:

недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения возрастающих потребностей общества, в том числе связанных с новым строительством;

неравномерное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

высокий уровень морального и физического износа объектов коммунальной инфраструктуры;

высокая аварийность объектов коммунальной инфраструктуры;

большие потери энергетический ресурсов в процессе их доставки потребителю;

неэффективное использование природных ресурсов в виде потерь ресурсов при транспортировке, а также тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей;

низкая эффективность системы управления в жилищно-коммунальном хозяйстве, преобладание административных методов хозяйствования над рыночными;

неудовлетворительное экологическое состояние источников питьевого водоснабжения.

Население и организации Курчанского сельского поселения обеспечены коммунальными услугами: холодным водоснабжением и водоотведением, электроснабжением, газоснабжением и сбором и утилизацией твёрдых бытовых отходов.

Производство и сбыт коммунальных ресурсов и услуг осуществляется как муниципальными предприятиями, так и предприятиями иной формы собственности.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными целями программы является:

- бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Курчанского сельского поселения Темрюкского района в питьевой воде;

- сохранении водных объектов и окружающей среды;

-  улучшение условий поставки воды, соответствующей потребностям жителей Курчанского сельского поселения Темрюкского района;

-  сокращение потерь воды;

- повышение качества воды;

- повышение надежности систем водоснабжения;

организация экономически эффективной системы благоустройства Курчанского сельского поселения Темрюкского района, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания населения;

- развитие систем наружного освещения Курчанского сельского поселения Темрюкского района, бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения;

- гарантированное удовлетворение потребности населения Курчанского сельского поселения Темрюкского района в равномерном распределении коммунальных мощностей, приводящее к эффективному использованию ресурсов;

- обеспечение выполнения функций в области благоустройства Курчанского сельского поселения Темрюкского района

Комплексное развитие газификации населенных пунктов Курчанского сельского поселения Темрюкского района, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата в реализации проектов, обеспечивающих достижение устойчивых темпов развития экономики сельского поселения, роста доходов местных бюджетов, повышения жизненного уровня населения создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивого развития территории поселения, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации территории природным газом, закрепление имеющихся и привлечение в сельскую местность дополнительных рабочих кадров оживление производства в смежных отраслях экономики и, как следствие, создание новых рабочих мест.

Для достижения основных целей программы необходимо решение следующих задач:

- развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения с привлечением внутренних и внешних инвестиций;

- повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения и инженерного обустройства Курчанского сельского поселения Темрюкского района;

- проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения в Курчанском сельском поселении Темрюкского района;

- повышение эксплуатационного состояния сети водоснабжения;

- увеличение площади зеленых насаждений, на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района;

- комплексное развитие и благоустройство ландшафтной композиции на въезде в поселение;

- создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения;

- установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей Курчанского сельского поселения Темрюкского района сельского поселения;

- обрезка деревьев;

- ремонт дорог;

- устройство декоративного освещения;

- бесперебойное и гарантированное удовлетворение потребности населения в части развития систем наружного освещения;

- повышение уровня благоустройства на основе комплексного подхода к ремонту существующих систем уличного освещения;

- формирование эффективной системы управления, основанной на применении современных энергосберегающих и энергетически эффективных технологий при строительстве и эксплуатации систем наружного освещения;

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- снижение вероятности возникновения криминогенной обстановки;

- создание безопасных условий дорожного движения;

- реализация общегосударственной политики в области сбережения газа и повышения эффективности его использования;

- создание и отработка инвестиционного механизма, обеспечивающего устойчивое развитие сетей и систем снабжения потребителей природным газом;

- наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов-отводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации поселения природным газом;

- закрепление имеющихся и привлечение в сельскую местность дополнительных рабочих кадров;

- оживление производства в смежных отраслях экономики и, как следствие, создание новых рабочих мест.

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной

программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы будет осуществляться в течение 2015 года.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

Система     программных       мероприятий       представлена четырьмя подпрограммами и отдельным мероприятием:

1. «Благоустройство территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год (приложение № 3).

Подпрограмма направлена на благоустройство, озеленение, освещение территории Курчанского сельского поселения.

2. «Развитие водоснабжения населенных пунктов Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год (приложение № 4).

Подпрограмма направлена на строительство, ремонт, реконструкцию, приобретение оборудования, материалов системы водоснабжения.

3. «Развитие систем наружного освещения  Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год (приложение № 5).

Подпрограмма позволит повысить энергоэффективность, обеспечит эффективное использование бюджетных средств.

4. «Газификация Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год (приложение № 6).

Подпрограмма позволит повысить качество жизни населения.

5. «Комплексное развитие  систем коммунальной инфраструктуры Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2015 год (приложение № 7).

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в приложении № 2 к муниципальной программе.

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, составляет 6 888 518,55 рублей

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования муниципальной программы, руб. |
| --- | --- | --- |
| Благоустройство территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района | Местный бюджет | 5 418 090,00 |
| Развитие водоснабжения населенных пунктов Курчанского сельского поселения Темрюкского района | Местный бюджет | 200 000,00 |
| Развитие систем наружного освещения Курчанского сельского поселения Темрюкского района | Местный бюджет | 100 000,00 |
| Газификация Курчанского сельского поселения Темрюкского района | Средства граждан | 680 428,55 |
| Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Курчанского сельского поселения Темрюкского района | Местный бюджет | 490 000,00 |
| ИТОГО |  | 6 888 518,55 |

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

# 5.1. Оценка степени реализации мероприятий основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

5.1.1. Степень реализации мероприятии программы оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5.1.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

Для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

5.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

5.2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на его реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

5.3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

5.3.1. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень    реализации   мероприятий,    полностью     или     частично

финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

# 5.4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

# ( основного мероприятия)

5.4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

5.4.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5.4.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

# 5.5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

# (основного мероприятия)

5.5.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия).

5.5.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

# 5.6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

5.6.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.6.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.6.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

# 5.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

5.7.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальная программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

kj - определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (основных мероприятий).

5.7.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет  координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы на электронных носителях;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Заместитель главы

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района                                                                             Е.А.Кулинич