ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района

от 09.08.2013 № 258

Муниципальная целевая программа

«Развитие материально-технической базы администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2013 год

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

- ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

- СОДЕРЖАНИЕ

- Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

- Цели, задачи и сроки реализации Программы.

- Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение целевой Программы, с перечнем мероприятий, источникам финансирования.

- Нормативное обеспечение Программы.

- Организация управления целевой Программой.

- Ресурсное обеспечение Программы.

- Оценка эффективности от реализации целевой программы, механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы.

ПАСПОРТ

Муниципальной целевой программы

«Развитие материально-технической базы администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2013 год

| Наименование программы | «Развитие материально-технической базы администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2013 год (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Разработчик программы | Финансовый отдел администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Основная цель программы | Повышение эффективности системы муниципального управления |
| Основные задачи программы | - развитие материально-технической базы администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Сроки реализации программы | 2013 год |
| Структура программы, перечень основных направлений и мероприятий | - Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. - Цели, задачи и сроки реализации Программы. - Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение целевой Программы, с перечнем мероприятий, источникам финансирования. - Нормативное обеспечение Программы. - Организация управления целевой Программой. - Ресурсное обеспечение Программы. Оценка эффективности от реализации целевой программы, механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы. |
| Ответственные за исполнение программы | Заместитель главы Курчанского сельского поселения Темрюкского района В.А. Харламенко |
| Объемы и источники финансирования программы | Средства местного бюджета – 296 002,42 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация Программы будет способствовать росту эффективности системы муниципального управления путем: - предупреждение преждевременного износа зданий и сооружений, предотвращение аварий, поддержание зданий и оборудования в постоянной эксплуатационной готовности; - приобретение основных средств; - обеспечение безопасных и комфортных условий труда. |
| Контроль за исполнением программы | Заместитель главы Курчанского сельского поселения Темрюкского района В.А. Харламенко |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

В соответствии с законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Курчанского сельского поселения Темрюкского района укрепление и развитие материально-технической базы администрации является одним из основных условий успешного осуществления трудового процесса.

Обеспечение исправного состояния конструкций и инженерного оборудования здания администрации, бесперебойной работы его в течение нормативного срока службы, создание максимальных удобств при эксплуатации требуют использования системы планово-предупредительного ремонта здания. Эта система дает возможность значительно увеличить сроки службы зданий и способствует улучшению их технического состояния.

Система планово-предупредительного ремонта здания предусматривает совокупность организационных  и технических мероприятий по надзору, уходу и всем видам ремонта здания (текущий и капитальный). Они проводятся периодически, в строго установленные сроки.

Раздел 2. Цели, задачи, сроки реализации Программы

Целью Программы является укрепление и развитие материально-технической базы администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района и обеспечение ее безопасности.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

-	развитие материально-технической базы администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района.

Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение целевой Программы, с перечнем мероприятий, источником финансирования

Всего на реализацию Программы в 2013 году предполагается затратить из местного бюджета 296 002,42 рублей.

Объёмы финансирования мероприятий Программы в 2013 году ( руб.):

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение основных средств: | Местный бюджет | 144 100,00 |
| 1.1. | Мебель (офисная) |  | 99 900,00 |
| 1.2. | Мебель (шкаф для документов 2000*2200*500мм) |  | 28 000,00 |
| 1.3. | Настенный кондиционер (сплит-система) Aeronik ASI – 09HS1 с установкой |  | 16 200,00 |
| 2 | Капитальный (текущий) ремонт помещений, в том числе разработка ПСД: | Местный бюджет | 147 917,42 |
| 2.1. | Текущий ремонт помещений |  | 64 038,00 |
| 2.2. | Замена оконных блоков |  | 48 000,00 |
| 2.3. | Замена дверных блоков |  | 35 175,00 |
| 2.4. | Составление и утверждение проектно - сметной документации |  | 704,42 |
| 2.5. | Ремонт внутреннего электроосвещения с заменой элементов освещения (установка люминесцентных ламп) |  | 3 985,00 |
| 3. | Обеспечение мер пожарной безопасности здания администрации | Местный бюджет | 0,0 |
|  | ИТОГО: |  | 296 002,42 |

Раздел 4. Нормативное обеспечение Программы

Реализация Программы дополнительной разработки нормативно–правовых актов не требует.

Раздел 5. Организация управления целевой Программой

Программа реализуется за счет средств местного бюджета.

Муниципальный заказчик Программы:

-	является ответственным за ход и конечные результаты реализации Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств;

-	обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий Программы;

-	вносит предложения о привлечении дополнительных источников финансирования мероприятий  Программы в случае уменьшения финансирования из местного бюджета, предложения по ускорению реализации Программы;

- 	собирает, систематизирует и обобщает аналитическую информацию о реализации программных мероприятий, осуществляет мониторинг результатов реализации программных мероприятий.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации программных мероприятий за счет средств местного бюджета в 2013 году составит  296 002,42 рублей.

Раздел  7. Оценка эффективности от реализации целевой программы, механизм реализации и порядок контроля за ходом реализации Программы

Эффективность реализации Программы и использования выделенных на нее бюджетных средств обеспечивается за счет:

- исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

- прозрачности использования бюджетных средств.

Ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых ресурсов, несут исполнители Программы.

Контроль за выполнением программных мероприятий возлагается на заместителя главы администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района.

Заместитель главы администрации

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района                                                               В.А. Харламенко