- ПРИЛОЖЕНИЕ

к Программе

«Развитие водоснабжения  Курчанского сельского поселения Темрюкского района»

на 2019-2021 годы

Перечень
основных мероприятий Программы  «Развитие водоснабжения

Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2019-2021 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, (тыс. руб.) |  |  | Источник финансирования | Ожидаемый результат | Исполнитель мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |  |  |
| 1. | Ремонт водопроводной сети | 1,0 700,0 |  |  | местный бюджет краевой бюджет | Ремонт водозаборной скважины № 78945 в ст. Курчанской | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  | 96,6 | 12,7 |  | местный бюджет | - работы по замене водопровода (составление сметной документации, выполнение работ, строительный контроль); - замена участка водопровода в пос. Светлый Путь Ленина по ул. Красная от ул. Светлой до ул. Строителей; - замена участка водопровода в ст. Курчанской по ул. Красная от дома № 105 до дома № 95; - замена участка водопровода в пос. Красный Октябрь по ул. Заречная от дома № 23 до дома № 1 |  |
| 2. | Водоснабжение ст. Курчанская (западного микрорайона) | 271,8 80,4 50,0 | 37,3 155,2 | 200,0 | местный бюджет | - проектирование наружных сетей водопровода, составление сметной документации западного микрорайона; инженерно – геологические работы; - топографические работы западного микрорайона; - актуализация схемы водоснабжения; - проект планировки и проект межевания; |  |
| Итого |  | 1 199,8 | 205,2 | 200,0 |  |  |  |

Заместитель главы

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района                                                                                                                       Е.А.Кулинич