- ПРИЛОЖЕНИЕ

к Программе «Повышение безопасности дорожного движения на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2016-2018 годы

Перечень основных мероприятий Программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2016-2018 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, (тыс. руб.) |  |  | Источник финансирования | Ожидаемый результат | Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016г | 2017г | 2018г |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обустройство остановочных пунктов в местах размещения автобусных остановок в соответствии с требованиями п.5.3.3. ГОСТ Р 52766-2007 в Курчанском сельском поселении Темрюкского района | 215,0 |  |  | местный бюджет | - остановочная площадка и павильон по ул. Красная на перекрестке с ул. Красных Партизан в ст. Курчанская; - остановочная площадка и павильон по ул. Октябрьская (возле дома № 57) в пос. Красный Октябрь; -составление эскизного решения сметной документации на установку автобусных остановок, изготовление проектно-сметной документации и осуществление технического надзора | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района. |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | местный бюджет | - автобусная остановка по ул. Красная «Стадион» в ст. Курчанская; - автобусная остановка по ул. Красная на перекрестке с ул. Базарная в ст. Курчанская; - изготовление сметной документации и осуществление технического надзора. |  |
|  |  |  |  | 0,0 | местный бюджет | - устройство остановочной площадки и павильона по ул. Красная 40, (магазин Магнит); - устройство остановочной площадки и павильона по ул. Красная на перекрестке с ул. Гоголя (нечетная сторона); - изготовление проектно-сметной документации и осуществление технического надзора |  |
| 2 | Ремонт дорожного покрытия | 255,0 |  |  | местный бюджет местный бюджет прочие межбюджетные трансферты из бюджета МОТР | а) Ямочный ремонт на участке по ул. Красная км 0+072 – 1+475 в ст. Курчанская; | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  | 185,9 |  |  |  | б) Ямочный ремонт дороги: - по ул. Октябрьская в пос. Красный Октябрь |  |
|  |  | 97,7 |  |  |  | - ул. Таманская в пос. Светлый Путь Ленина 105 м2 (2 этап) |  |
|  |  |  | 43,6 |  |  | в) Ямочный ремонт дороги ст. Курчанская: - ул. Красной (от ул. Северной до кольца) |  |
|  |  |  | 39,9 |  |  | - ул. Красной (от ул. Тургенева до ул. Садовой) |  |
|  |  |  | 84,9 |  |  | - ул. Горького (от ул. Щорса до ул. Чапаева) |  |
|  |  |  | 91,2 |  |  | г) Ямочный ремонт дороги в пос. Светлый Путь Ленина; - ул. Широкая (от дома № 41 до дома № 45) |  |
|  |  |  | 563,9 |  |  | - Ямочный ремонт дорожного покрытия в пос. Красный Октябрь по ул. Октябрьская; |  |
|  |  |  |  | 94,4 |  | - ямочный ремонт дорожного покрытия в пос. Светлый Путь Ленина по ул. Широкая (от ул.Гаражной до ПК 0+25м) |  |
|  |  |  | 1990,3 690,3 |  |  | Ремонт ул. Красной от ПК 0+00 (ул. Садовая) до ПК 4+72,6 в ст-це Курчанской |  |
| 3. | Приобретение и установка дорожных знаков: | 30,0 | 99,5 | 51,4 | местный бюджет | Приобретение и установка дорожных знаков на территории поселения. | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| 4. | Устройство тротуаров: | 1508,0 | 550,1 | 1 799,0 | местный бюджет | - Устройство тротуара в пос. Красный Октябрь по ул. Октябрьская | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  |  | 0,0 |  |  | Устройство тротуара по ул. Школьной (от ул. Щорса до ул. Роща) ст-цы Курчанской (100 м) |  |
| 5. | Изготовление проектно сметной документации и осуществление технического надзора, в том числе: | 90,0 |  | 455,0 | местный бюджет | Устройство тротуара в пос. Красный Октябрь по ул. Октябрьская |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство неровностей у социально значимых объектах по ул. Красная 63 и ул. Красных Партизан (ДС №17) в ст. Курчанская; |  |
|  |  |  |  |  |  | Нанесение линейной горизонтальной разметки; |  |
|  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт дороги по ул. Северная в пос. Светлый Путь Ленина от ул. Курганная до ул. Славянская; |  |
|  |  |  |  |  |  | Ямочный ремонт дороги по ул. Октябрьская в пос. Красный Октябрь. |  |
|  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт по ул. Луговая в пос. Светлый Путь Ленина |  |
|  |  |  |  |  |  | Ямочный ремонт на ул. Широкая очистка и ремонт тротуара: км 0+535 - 1+1084; |  |
|  |  |  |  |  |  | - ул. Таманская в пос. Светлый Путь Ленина (2 этап) |  |
|  |  |  |  |  |  | - ул. Красная от ПК 0+00 (транспортная развязка) до ПК 5+33 (остановочная площадка (слева) в ст-це Курчанской; |  |
|  |  |  |  |  |  | - ул. Красная от ул. Садовой до дома № 32 в ст-це Курчанской; |  |
|  |  |  | 155,0 |  | местный бюджет | - устройство тротуара в пос. Красный Октябрь по ул. Октябрьская; |  |
|  |  |  |  |  |  | - ремонт ул. Красной от ПК 0+00 (ул. Садовая) до ПК 4+72,6 в ст-це Курчанской |  |
|  |  |  |  |  |  | Ямочный ремонт дороги в п. Светлый Путь Ленина: - ул. Широкая (перекресток ул. Строительная- ул. Широкая); |  |
|  |  |  |  |  |  | - ул. Таманская от пер. Ясный до ул. Гаражная; |  |
|  |  |  |  |  |  | - пересчет сметной документации для участия в программе Краснодарского края; |  |
|  |  |  |  |  |  | -ул. Горького (от ул. Щорса до ул. Чапаева) в ст. Курчанской; |  |
|  |  |  |  |  |  | - ямочный ремонт дорожного покрытия в пос. Красный Октябрь по ул. Октябрьская; |  |
|  |  |  |  |  |  | - нанесение дорожной разметки осевой и краевой линий по дороге по ул. Красная в ст. Курчанская и по ул. Октябрьская в пос. Красный Октябрь. |  |
|  |  |  |  |  |  | - ремонт обочины дороги по ул. Красной в ст. Курчанской (от ул. Горького до магазина «Магнат» |  |
| 6. | Текущее обслуживание дорог, пешеходных переходов, разделительной разметки и др. элементов организации дорожного движения. | 650,0 1948,1 407,2 | 265,7 820,3 116,0 0,0 | 483,0 855,1 0,0 0,0 | местный бюджет | 1) Приобретение материалов для обслуживания дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, в том числе сезонного (песок, соль, щебень, краска, металл, цемент и др. материалы и инструменты), светофоров Т-7 и т.д. 2) Выполнение работ по содержанию и обслуживанию дорог поселения (отсыпка щебнем, выполнение работ по ямочному ремонту, грейдирование, посыпка песком в зимний период; уборка снега и наледи с дорог в зимний период; спил и вывоз веток вдоль дорог и тротуаров; ремонт и чистка ливневых канав; устройство, ремонт и чистка обочин дорог; ремонт дорожных знаков; покраска пешеходных переходов; нанесение разметки; и пр. работы). 3) Транспортные услуги (доставка щебня, строительных и др. материалов) 4) Устройство искусственных неровностей по ул. Красная, 63 и ул. Красных Партизан (МБДОУ ДС № 17) ст-цы Курчанская | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| 7. | Обустройство канавы придорожной боковой |  | 420,0 |  | местный бюджет | Устройство водоотводов (кюветов): - ул. Горького (от ул. Щорса до ул. Кирова) ст-цы Курчанской - 345 м.; - ул. Красная (от ул. Горького до дома № 114 по ул. Красной) ст-цы Курчанской - 98 м. - ул. Красная (от ул. Гоголя до дома № 42 по ул. Красной) ст-цы Курчанской – 100 м.; | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| 8. | Организация съездов в улицы населенных пунктов (топографо-геодезические работы) | 0,0 | 57,6 | 14,2 | местный бюджет | Топографическая съемка съездов в пос. Светлый Путь Ленина пер. Западный, ул. Новая, ул. Торговая, ул. Молодежная, ул. Короткая, ул. Школьная, ул. Красная/ул. Западная | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| 9. | Разработка схемы организации дорожного движения | 0,0 | 300,0 | 198,9 | прочие межбюджетные трансферты из бюджета МОТР местный бюджет | Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) поселения | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| 10. | Обустройство обочины | 0,0 | 0,0 | 453,5 | местный бюджет | Ремонт обочины дороги по ул. Красной в ст. Курчанской (от ул. Горького до магазина «Магнат») | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Итого |  | 5 386,9 | 6 288,3 | 4 404,5 |  |  |  |

Заместитель главы

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района                                                                                                                                                   Е.А.Кулинич