ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района

от _______________ г. № _____

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА

- «Развитие водоснабжения населенных пунктов Курчанского сельского поселения Темрюкского района»  на 2012 – 2014 годы

- ПАСПОРТ

- Муниципальной целевой Программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Курчанского сельского поселения Темрюкского района»  на 2012 – 2014 годы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая Программа «Развитие водоснабжения населенных пунктов Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2012 – 2014 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Бюджетный кодекс Российской Федерации, Жилищный кодекс Российской Федерации, Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 1235-р «Об утверждении Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года», Законом Краснодарского края «О краевом бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2012 годов», постановлением главы администрации Краснодарского края от 28 марта 2011 г. № 290 «Об утверждении долгосрочной краевой целевой программы «Развитие водоснабжения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2020 годы», постановлением главы администрации Краснодарского края от 24 февраля 2012 года № 183 «О распределении субсидий бюджетам муниципальных образований Краснодарского края с целью развития водоснабжения населения», пункт 4 статьи 8 Устава Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Заказчик Программы | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Разработчик Программы | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Исполнитель Программы | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Координатор Программы | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Цель Программы | Бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Курчанского сельского поселения Темрюкского района в питьевой воде, сохранении водных объектов и окружающей среды. |
| Задачи Программы | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту водопроводных сетей Курчанского сельского поселения Темрюкского района, повышение эксплуатационного состояния водопроводной сети. |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования Программы на 2012 год составляет 2 220 001 рублей в т.ч. из средств Краевого бюджета 2 000 000 руб. местного бюджета – 220 001 руб. Объем финансирования программы на 2013 год составляет 4 000 000 руб. Источники финансирования на 2013 год будут уточняться дополнительно |
| Сроки реализации Программы | 2012-2014 годы |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района; Совет Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Индикаторы целей Программы | - общая протяженность сетей водоснабжения составляет 82,1 км; - доля потерь воды в системах водоснабжения при ее транспортировке, 30 процентов; - доля населения, обеспеченных питьевой водой, 98 процентов |

II. Содержание программы

- 1. Характеристика проблемы и цель Программы

Сложившаяся в Курчанском  сельском поселении Темрюкского района ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг населению, в том числе по водоснабжению, препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития Курчанского сельского поселения Темрюкского района.

Одной из проблем развития Курчанского сельского поселения Темрюкского района является неудовлетворительное обеспечение населения питьевой водой.

Большинство систем питьевого водоснабжения не имеет необходимых сооружений и технологического оборудования для улучшения качества воды. Более 80 процентов от общей протяженности уличной водопроводной сети находится в аварийном состоянии и нуждается в замене. Неучтенные расходы (потери) воды достигают более 30 процентов.

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций жилищно-коммунального хозяйства и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате возрастает не только количество аварий и повреждений на один километр сетей, что является негативным социальным фактором, но и увеличиваются затраты на восстановление основных фондов.

Исходя из задач социально-экономического развития Российской Федерации и Краснодарского края на ближайший период и среднесрочную перспективу для преодоления критического положения в сфере социального развития Курчанского сельского поселения Темрюкского района необходимо проведение упреждающих мероприятий.

Настоящая Программа разработана в соответствии с Водной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2009 года № 1235-р. Мероприятия Программы разработаны с учетом определенных Водной стратегией основных направлений деятельности по развитию водохозяйственного комплекса России, обеспечивающих устойчивое водопользование, охрану водных объектов, защиту от негативного воздействия вод, а также по формированию и реализации конкурентных преимуществ Российской Федерации в водоресурсной сфере.

Реализация Программы предусматривает переход к формированию в Курчанском сельском поселении Темрюкского района  условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству предоставления коммунальных услуг населению, создание предпосылок устойчивого развития.

Гарантированное обеспечение каждого гражданина России питьевой водой в необходимых количествах по доступной цене предусмотрено концепцией федеральной целевой программы «Чистая вода», с учетом которой разрабатывалась настоящая Программа.

Удельное нормативное водопотребление в большинстве случаев превышает установленные РЭКом нормативы потребления. Расчеты по нормативам (без учета фактического потребления) не обеспечивают ценовой чувствительности к нерациональному потреблению воды, не стимулируют население к установке приборов учета.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере водоснабжения Курчанского сельского поселения Темрюкского района требует использования программно-целевого метода.

Основной целью Программы является бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Курчанского сельского поселения Темрюкского района в питьевой воде, сохранении водных объектов и окружающей среды.

Тактической задачей Программы является развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения с привлечением внутренних и внешних инвестиций.

Задачи:

повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения и инженерного обустройства Курчанского сельского поселения Темрюкского района;

проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения в Курчанском сельском поселении Темрюкского района.

- 2. Перечень мероприятий Программы.

- Ресурсное обеспечение Программы

Программой предусматриваются мероприятия, направленные на развитие систем коммунального водоснабжения, укрепление его материальной базы, повышение надежности и безопасности в части, не предусмотренной другими целевыми программами.

Перечень мероприятий и источников финансирования Программы,  приведен в приложении к настоящей Программе.

| № п/п |  | 2012 год |  |  | 2013 тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краевой бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. |  |  |  |
| ст. Курчанская (закольцовка водопроводных сетей) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Набережная (от ул. Гоголя до ул. Тупик Лиманный) | 2000,0 | 220,0 |  |  |  |
| 2 | ул. Тупик Рыбачий (от ул. Набережной) |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Кирова (от ул. Гоголя до ул. Кузнечная) |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Кирова (от ул. Рыбачья до ул. Лермонтова) |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Кирова (от ул. Горького до ул. Мостовой) |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Роща (от ул. Гоголя до ул. Рыбачья) |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Роща (от ул. Базарная до ул. Школьная) |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Молодежная (от ул. Щорса до ул. Кирова) |  |  |  |  |  |
| пос. Светлый Путь Ленина |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Прокладка водопровода на ул. Курчанский рыбхоз пос. светлый Путь Ленина от ул. Октябрьская пос. Красный Октябрь, протяженность 2,5 км. |  |  |  |  | 4000,0 |

Финансирование программы в указанные годы могут уточняться путем внесения изменений в программу

- 3. Управление Программой и механизм ее реализации

Управление Программой проводится в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2008 года № 548 «О создании системы управления по целям и результатам деятельности в органах исполнительной власти Краснодарского края».

Текущее управление Программой и ответственность за ее реализацию осуществляет администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района.

Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района  - главный распорядитель средств бюджета поселения - осуществляет:

организацию выполнения Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на ее реализацию;

финансирование Программы из местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой;

разработку и утверждение в случаях, установленных законодательством проектно-сметной документации;

мониторинг хода реализации Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса ее реализации.

4. Оценка эффективности Программы

Реализация  Программы позволит:

- повысить уровень качества услуг по водоснабжению  в Курчанском  сельском поселении Темрюкского района; повысить надежность  систем   водоснабжения;

- повысить качество питьевой воды в централизованных  системах   водоснабжения;

- сократить количество потерь при транспортировке воды;

- обеспечить развитие инфраструктуры Курчанского сельского поселения Темрюкского района, повысить степень благоустройства поселения жилой застройки.

- решить социально-экономические задачи: повышения уровня жизни населения, улучшения условий проживания, повышение экономической самостоятельности сельского поселения, и инвестиционную привлекательность, закрепление кадров в сельской местности.

5. Оценка рисков Программы и механизмы их минимизации

| - N п/п | - Внешний фактор, который может повлиять на реализацию Программы | - Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Действие обстоятельств непреодолимой силы | оперативное реагирование администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| 2. | Изменение федерального законодательства | оперативное реагирование администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| 3. | Риск финансирования (сокращение объема финансирования) | подготовка предложений о корректировке Программы |

- Начальник финансового отдела                                                          Л.В. Шумейко