АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  _______________                                                № _____________

ст-ца Курчанская

О реализации на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района муниципальной целевой программы

«Развитие систем водоснабжения населенных пунктов Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2012 - 2014 годы»

В целях реализации на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района муниципальной целевой программы «Развитие систем водоснабжения  населенных пунктов Курчанского сельского  поселения Темрюкского района на 2012 – 2014 годы»  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить пообъектный план мероприятий реализации муниципальной целевой программы «Развитие систем водоснабжения населенных пунктов  Курчанского сельского  поселения Темрюкского района на 2012 – 2014 годы» на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района (приложение).

2. Назначить ответственным за реализацию мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие систем водоснабжения Курчанского сельского  поселения Темрюкского района на 2012 – 2014 годы» на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района заместителя главы Курчанского сельского поселения Темрюкского района В.А.Харламенко.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Курчанского сельского поселения

Темрюкского района                                                                              В.П.Гришков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Курчанского сельского поселения

Темрюкского  района

от ________________ № _____

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН

мероприятий реализации  муниципальной целевой программы

«Развитие систем водоснабжения населенных пунктов Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2012 - 2014 годы» на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования | В том числе |  | Ожидаемый результат от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КБ | МБ |  |
| 1 | Замена водопроводных сетей в пос. Светлый путь, ст. Курчанской Курчанского сельского поселения Темрюкского района | 2220 | 2000 | 220 | При замене существующего водопровода сокращение потерь воды. Общая протяженность 3 км 145 м. |
|  |  | 2220 | 2000 | 220 |  |

Глава Курчанского сельского поселения

Темрюкского района                                                                             В.П. Гришков