ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района

от ______________  № _____

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог населенных пунктов на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2012 год в рамках реализации ведомственной целевой программы  «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края

на 2012-2014 годы»

Структура программы:

I.Паспорт программы

II.Содержание программы

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

3. Перечень мероприятий Программы

4. Ресурсное обеспечение Программы

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы

6. Критерии выполнения Программы

7. Механизм реализации Программы

Ш.ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ:

| Приложение № 1 | Перечень мероприятий Программы, объемы и источники их финансирования |
| --- | --- |

- ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог населенных пунктов на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2012 год» в рамках реализации ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки | В соответствии с пунктом 21 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 11 октября 2011 года № 1169 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края на 2012-2014 годы», пунктом 5 статьи 8 устава Курчанского сельского поселения Темрюкского района, решением LVII сессии Совета Курчанского сельского поселения Темрюкского района II созыва от 26 июля 2012 года № 216 «О внесении изменений и дополнений в решение XLVI сессии Совета Курчанского сельского поселения Темрюкского района II созыва от 23 декабря 2011 года № 170 «О бюджете Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2012 год» |
| Заказчик Программы | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Разработчик Программы | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Исполнитель Программы | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Координатор Программы | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Цель Программы | Формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения |
| Задачи Программы | Выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Курчанского сельского поселения Темрюкского района, повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог поселения |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 5 701,0 тыс. рублей, в том числе: 5 415,0 тыс. руб. - из средств краевого бюджета; 286,0 тыс. руб. – из средств местного бюджета. |
| Сроки реализации Программы | 2012 год |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района; Совет Курчанского сельского поселения Темрюкского района |

I. Содержание программы

- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики Курчанского сельского поселения Темрюкского района и улучшения условий жизни населения.

Автомобильные дороги поселения обеспечивают перемещение пассажиров, товаров и услуг. Развитие инфраструктуры в Курчанском сельском поселении Темрюкского района приводит к ежегодному приросту объема грузооборота на 20 процентов. Увеличиваются интенсивность дорожного движения, нагрузки на дорожное покрытие.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

Это в полной мере относится к улично-дорожной сети Курчанского сельского поселения Темрюкского района. В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки в 1,2 - 1,4 раза.

Неразвитость улично-дорожной сети Курчанского  сельского поселения Темрюкского района усугубляет проблемы в социальной сфере: дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

- 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы

- Цели программы:

- улучшение условий проживания и качества жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования, соответствующей потребностям жителей Курчанского сельского поселения Темрюкского района;

- сокращение транспортных издержек, улучшения качества и снижение времени перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

- снижение отрицательного воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду;

- формирование условий для стабильного социально-экономического развития и инвестиционной привлекательности Курчанского сельского поселения Темрюкского района посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основных целей Программы необходимо решение следующих задач:

- проведение капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети Курчанского сельского поселения Темрюкского района;

- повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог.

Срок реализации Программы: 2012 год.

- Перечень мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт ул. Курганной от ул. Красной до ул. Широкой п. Светлый Путь Ленина | 0,345 км |
| 2 | Ремонт проездов (по ул. Торговой) от ул. Красной к дворовым территориям многоквартирных домов №1, 1А,2,3,4,6 по ул. Торговой в п. Красный Октябрь | 0,247 км |
| 3 | Ремонт ул.Советской от ул.Красной до ул.Чапаева в ст-це Курчанской | 0,088 км |
| Итого |  | 0,68 км |

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования программных мероприятий на 2012год составляет 5 701,0 тыс. рублей, в том числе из средств краевого бюджета – 5 415,0 тыс. рублей, бюджета Курчанского сельского поселения Темрюкского района – 286,0 тыс. рублей.

- 5. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Приоритет в оценке эффективности Программы отдается показателям общественной (социально-экономической) эффективности, поскольку она позволяет наиболее полно оценить последствия от реализации программных мероприятий.

Результаты реализации Программы окажут позитивное влияние не только на решение проблем в сфере транспорта, но и на развитие смежных отраслей экономики (сельское хозяйство, строительство, сфера услуг), а так же на социальные процессы и в конечном итоге на макроэкономические показатели.

Выполнение намеченных Программой мероприятий позволит:

- сократить удельные затраты времени на пассажирские и грузовые перевозки;

- повысить уровень безопасности дорожного движения;

- увеличить пропускную способность  автомобильных дорог поселения;

- расширить сеть и улучшить состояние автомобильных дорог с твердым покрытием.

Реализация Программы способствует решению важнейших социально-экономических задач: улучшение условий проживания и повышение уровня жизни населения, повышение инвестиционной привлекательности и экономической самостоятельности Курчанского сельского поселения Темрюкского района.

- 6. Критерии выполнения Программы

Критерием оценки эффективности реализации Программы является протяженность участков улично-дорожной сети поселения, реконструированных (отремонтированных) и введенных в эксплуатацию.

В результате реализации Программы общая протяженность  реконструированных (отремонтированных) участков дорог составит 0,68 км.

- 7. Механизм реализации Программы

Заказчиком Программы является администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района.

Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района осуществляет:

- контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

- софинансирование мероприятий Программы из местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой, в том числе разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;

- подготовку предложений в перечень объектов реконструкции (ремонта) улично-дорожной сети поселения на очередной финансовый год, обоснований для отбора первоочередных объектов, финансируемых в рамках Программы в очередном финансовом году, защиту этих предложений в Курчанском  сельском поселении Темрюкского района;

- мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы;

- подготовку в установленные сроки ежемесячных, ежеквартальных и ежегодных отчетов о ходе реализации Программы и представление их в Управление автомобильных дорог  Краснодарского края.

Заместитель главы

Курчанского сельского поселения                                                               Темрюкского района                                                                         В.А.Харламенко

- Приложение

к целевой программе

«Капитальный ремонт и ремонт

автомобильных дорог на территории

Курчанского  сельского поселения

Темрюкского района на 2012 год»

в рамках реализации ведомственной целевой программы  «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Краснодарского края

на 2012-2014 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| № п/п | Наименование мероприятий | Объемы финансирования, (руб.) | из них: |  | Ожидаемый результат от реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Краевой бюджет, (руб.) | Местный бюджет, (руб.) |  |
| 1 | Ремонт ул. Курганной от ул. Красной до ул. Широкой п. Светлый Путь Ленина | 2115052,00 | 2009299,40 | 105752,60 | 0,345 км |
| 2 | Ремонт проездов (по ул. Торговой) от ул. Красной к дворовым территориям многоквартирных домов №1, 1А,2,3,4,6 по ул. Торговой в п. Красный Октябрь | 2467946,00 | 2344548,70 | 123397,30 | 0,247 км |
| 3 | Ремонт ул. Советской от ул.Красной до ул.Чапаева в ст-це Курчанской | 781290,00 | 742225,50 | 39064,50 | 0,088 км |
| Итого |  | 5364288,00 | 5096073,60 | 268214,40 | 0,68 км |

Заместитель главы

Курчанского сельского поселения                                                          Темрюкского района                                                                         В.А.Харламенко