- Приложение

к долгосрочной целевой программе

«Развитие систем наружного освещения

Курчанского сельского поселения

Темрюкского  района на 2012-2014 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования (рублей) | В том числе (рублей) |  | Ожидаемый результат (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | краевой бюджет | местный бюджет |  |
| 2012 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт уличного освещения ул. Красной ст. Курчанская | 364 867,71 | 264 867,71 | 100 000,00 | Протяженность отремонтированных сетей (линий) наружного освещения – 4,6 км, количество светильников - 120 шт. |
| 2 | Реконструкция сетей уличного освещения в п. Красный Октябрь ул. Почтовой (часть парковой зоны) | 135 069,00 | 135 069,00 | 0,00 | Протяженность отремонтированных сетей (линий) наружного освещения – 0,2 км, количество светильников - 12 шт. |
|  | ИТОГО | 499 936,71 | 399 936,71 | 100 000,00 |  |

Заместитель главы

Курчанского сельского поселения

Темрюкский район                                                                                                                                                  В.А.Харламенко