- Приложение

к долгосрочной целевой программе

«Развитие систем наружного освещения

Курчанского сельского поселения

Темрюкского  района на 2012-2014 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ

| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования (рублей) | В том числе (рублей) |  | Ожидаемый результат (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | краевой бюджет | местный бюджет |  |
| 2012 год |  |  |  |  |  |
| 1 | Ремонт уличного освещения ул. Красной ст. Курчанская | 364 867,71 | 264 867,71 | 100 000,00 | Протяженность отремонтированных сетей (линий) наружного освещения – 4,6 км, количество светильников - 120 шт. |
| 2 | Реконструкция сетей уличного освещения в пос. Красный Октябрь ул. Почтовой (часть парковой зоны) | 123 588,10 | 123 588,10 | 0,00 | Протяженность отремонтированных сетей (линий) наружного освещения – 0,2 км, количество светильников - 12 шт. |
| 3. | Ремонт уличного освещения ул. Широкой 1, 2, 3 участка в пос. Светлый Путь Ленина | 244 773,73 | 174 773,73 | 70 000,00 | Протяженность отремонтированных сетей (линий) наружного освещения – 1,3 км, количество светильников - 27 шт. |
| 4. | Ремонт уличного освещения ул. Центральной пос. Красный Октябрь | 242 987,95 | 242 987,95 | 0,00 | Протяженность отремонтированных сетей (линий) наружного освещения – 0,9 км, количество светильников - 28 шт. |
| 5. | Утверждение сметной документации и технадзор за объекты уличного освещения | 7 045,39 | 0,00 | 7 045,39 | 4 сметы |
| 6. | Приобретение энергосберегающих ламп | 43 782,51 | 43 782,51 | 0,00 | Количество лампочек – 98 шт. |
|  | ИТОГО | 1 027 045,39 | 850 000,00 | 177 045,39 |  |

Исполняющий обязанности главы Курчанского сельского поселения

Темрюкского района                                                                                                                                               В.А.Харламенко