АДМИНИСТРАЦИЯ  КУРЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  _______________                                                № _____________

ст-ца Курчанская

О реализации на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района долгосрочной целевой программы

«Развитие систем наружного освещения Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2012 - 2014 годы» в 2012 году

В целях реализации на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района долгосрочной целевой программы «Развитие систем наружного освещения Курчанского сельского  поселения Темрюкского района на 2012 – 2014 годы» в 2012 году п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить пообъектный план мероприятий реализации долгосрочной целевой программы «Развитие систем наружного освещения Курчанского сельского  поселения Темрюкского района на 2012 – 2014 годы» в 2012 году на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района (приложение).

2. Назначить ответственным за реализацию  мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие систем наружного освещения Курчанского сельского  поселения Темрюкского района на 2012 – 2014 годы» в 2012 году на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района заместителя главы Курчанского сельского поселения Темрюкского района В.А. Харламенко.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Курчанского сельского поселения

Темрюкского района                                                                              В.П.Гришков

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Курчанского сельского поселения

Темрюкского  района

от ________________ № _____

ПООБЪЕКТНЫЙ ПЛАН

мероприятий реализации  долгосрочной целевой программы

«Развитие систем наружного освещения Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2012 - 2014 годы» в 2012 году на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования | В том числе |  | Ожидаемый результат от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КБ | МБ |  |
| 1 | Ремонт уличного освещения по ул. Красной ст. Курчанской | 500 | 400 | 100 | Протяженность 6,5 км,. 120 светильников |
|  |  | 500 | 400 | 100 |  |

Глава Курчанского сельского поселения

Темрюкского района                                                                             В.П. Гришков