- ПРИЛОЖЕНИЕ

к Программе

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского

района» на 2016-2018 годы

Перечень
основных мероприятий Программы

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2016-2018 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, (тыс. руб.) |  |  | Источник финансирования | Ожидаемый результат | Исполнители мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016г | 2017г | 2018г |  |  |  |
| 1 | Обустройство остановочных пунктов в местах размещения автобусных остановок в соответствии с требованиями п.5.3.3. ГОСТ Р 52766-2007 в Курчанском сельском поселении Темрюкского района | 215,0 |  |  | местный бюджет | - остановочная площадка и павильон по ул. Красная на перекрестке с ул. Красных Партизан в ст. Курчанская; - остановочная площадка и павильон по ул. Октябрьская (возле дома № 57) в пос. Красный Октябрь; -составление эскизного решения сметной документации на установку автобусных остановок, изготовление проектно сметной документации и осуществление технического надзора. | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района. |
|  |  |  | 161,0 |  | местный бюджет | - остановочная площадка и павильон по ул. Красная (Почта России) ст. Курчанская (нечетная сторона); - остановочная площадка и павильон по ул. Красная на перекрестке с ул. Карла Маркса в ст. Курчанская; - остановочная площадка и павильон по ул. Красная на перекрестке с ул. Пушкина в ст. Курчанская; - изготовление проектно сметной документации и осуществление технического надзора. |  |
|  |  |  |  | 160,0 | местный бюджет | - устройство остановочной площадки и павильона по ул. Красная 40, (магазин Магнит); - устройство остановочной площадки и павильона по ул. Красная на перекрестке с ул. Гоголя (нечетная сторона); - изготовление проектно сметной документации и осуществление технического надзора. |  |
| 2 | Ремонт дорожного покрытия в соответствии с требованиями п.3.1.1 ГОСТ Р 50597-93 | 255,0 |  |  | местный бюджет | а) Ямочный ремонт на участке по ул. Красная км 0+072 – 1+475 в ст. Курчанская; | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  | 185,9 |  |  |  | б) Ямочный ремонт дороги: - по ул. Октябрьская в пос. Красный Октябрь |  |
|  |  | 97,7 |  |  |  | - ул. Таманская в пос. Светлый Путь Ленина 105 м2 (2 этап) |  |
|  |  |  |  | 134,5 |  | в) Ямочный ремонт дороги ст. Курчанская: - ул. Красных Партизан от ул. Красная до ул. Энгельса; |  |
|  |  |  |  |  |  | - ул. Горького от ул. Победы до ул. Роща; |  |
|  |  |  |  |  |  | - ул. Канальная от ул. Пионерская до ул. Красных Партизан. |  |
|  |  |  |  |  |  | - ул. Роща от ул. Горького до ул. Базарная; |  |
|  |  |  |  |  |  | - ул. Восточная от ул. Красная до ул. Канальная; |  |
|  |  |  |  |  |  | г) Ямочный ремонт дороги в пос. Красный Октябрь; - ул. Новая от ул. Почтовая до д. №17/2;- |  |
|  |  |  |  |  |  | д) Ремонт покрытия тротуара и устройство парковочной площадки на прилегающей территории на 5 автомобилей в пос. Светлый Путь Ленина, ул. Луговая,3 |  |
| 3. | Приобретение и установка дорожных знаков: | 30,0 | 30,0 | 30,0 | местный бюджет | а) в пос. Светлый Путь Ленина - на ул. Широкая на пересечениях с улицами Гаражная и Строительная (установить таблички 8.13. «Направление главной дороги»); б) в пос. Красный Октябрь; - на ул. Почтовая установить дорожный знак 3.24. (40км/час) на участке от ул. Центральная до ул. Виноградная. в) ст. Курчанская: заменить знак «Пешеходный переход 5.19.1» на пешеходном переходе - ул. Красная – Тургенева. | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| 4. | Устройство тротуаров: | 1508,0 | 712,6 | 550,0 | местный бюджет | - Устройство тротуара (1-я очередь) в пос. Красный Октябрь (818,3 кв.м.) | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| 5. | Изготовление проектно сметной документации и осуществление технического надзора, в том числе: | 90,0 |  |  | местный бюджет | Устройство тротуара (1-я очередь) в пос. Красный Октябрь (818,3 кв.м.) |  |
|  |  |  |  |  |  | Устройство неровностей у социально значимых объектах по ул. Красная 63 и ул. Красных Партизан (ДС №17) в ст. Курчанская; |  |
|  |  |  |  |  |  | Нанесение линейной горизонтальной разметки; |  |
|  |  |  |  |  |  | Капитальный ремонт дороги по ул. Северная в пос. Светлый Путь Ленина от ул. Курганная до ул. Славянская; |  |
|  |  |  |  |  |  | Ямочный ремонт дороги по ул. Октябрьская в пос. Красный Октябрь. |  |
|  |  |  | 0,0 | 30,0 |  | Ямочный ремонт на участке по ул. Красная км 0+072-1+475 в ст. Курчанская; |  |
|  |  |  |  |  |  | Ямочный ремонт на ул. Широкая очистка и ремонт тротуара: км 0+535 - 1+1084; |  |
|  |  |  |  |  |  | - ул. Таманская в пос. Светлый Путь Ленина (2 этап) |  |
| 6. | Текущее обслуживание дорог, пешеходных переходов, разделительной разметки и др. элементов организации дорожного движения. | 650,0 1 948,1 407,2 | 20,0 57,4 0,0 0,0 | 20,0 30,0 0,0 150,0 | местный бюджет | 1) Приобретение материалов для обслуживания дорог, тротуаров, пешеходных дорожек, в том числе сезонного (песок, соль, щебень, краска, металл, цемент и др. материалы и инструменты). 2) Выполнение работ по содержанию и обслуживанию дорог поселения (отсыпка щебнем, выполнение работ по ямочному ремонту, грейдирование, посыпка песком в зимний период; уборка снега и наледи с дорог в зимний период; спил и вывоз веток вдоль дорог и тротуаров; ремонт и чистка ливневых канав; устройство, ремонт и чистка обочин дорог; ремонт дорожных знаков; покраска пешеходных переходов; нанесение разметки; и пр. работы). 3) Транспортные услуги (доставка щебня, строительных и др. материалов) 4) Устройство искусственных неровностей по ул. Красная, 63 и ул. Красных Партизан (МБДОУ ДС № 17) ст-цы Курчанская | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Итого |  | 5 386,9 | 981,0 | 1104,5 |  |  |  |

Исполняющий обязанности заместителя главы

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района                                                                                                                                                           Ю.А.Дацюк