|  | ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района от __________ № _________ |
| --- | --- |

# Муниципальная целевая программа

# «Газификация Курчанского  сельского поселения

# Темрюкского района» на 2014 год

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

I. Паспорт программы.

II. Содержание.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации целевой программы.

3. Перечень мероприятий целевой программы.

4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой программы.

5. Оценка социально-экономической эффективности целевой программы.

6. Критерии выполнения программы.

7. Механизм реализации программы.

# I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Газификация Курчанского сельского поселения Темрюкского района (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Пункт 5 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья 79,139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 13 статьи 16 Устава Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Разработчик и координатор программы Заказчик программы | Заместитель главы Курчанского сельского поселения Темрюкского района администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Цели и задачи Программы | Комплексное развитие газификации населенных пунктов Курчанского сельского поселения Темрюкского района, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата в реализации проектов, обеспечивающих достижение устойчивых темпов развития экономики сельского поселения, роста доходов местных бюджетов, повышения жизненного уровня населения создание правовых, экономических и организационных условий для устойчивого развития территории поселения, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации территории природным газом, закрепление имеющихся и привлечение в сельскую местность дополнительных рабочих кадров оживление производства в смежных отраслях экономики и, как следствие, создание новых рабочих мест |
| Сроки реализации Программы | 2014 год |
| Объем и источник финансирования Программы | Средства Курчанского сельского поселения Темрюкского района – 900,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением Программы | Контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляют администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района и Совет Курчанского сельского поселения Темрюкского района |

# П. СОДЕРЖАНИЕ

# 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

# ее решения программными методами

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства.

Проблема газификации в Курчанского  сельском поселении Темрюкского района является одной из наиболее острых социальных задач. Реализация Программы позволит обеспечить рост темпов газификации в Курчанском  сельском поселении Темрюкского района, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В результате газификации нового микрорайона ст. Курчанской   будет создана база по снабжению коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.

Программой предусмотрены следующие основные решения поставленной проблемы:

1. Комплексный подход к решению проблемы:

1.1. Цели, задачи и основные направления реализации Программы позволяют учесть основные её аспекты и определить приоритетность тех или иных мероприятий.

# 2. Цели и задачи, сроки и этапы реализации целевой Программы

Основными целями Программы являются: комплексное развитие газификации сельских населенных пунктов Курчанского  сельского поселения Темрюкского района, формирование условий для стабильного экономического развития и повышения инвестиционной привлекательности поселения посредством создания необходимой инфраструктуры, благоприятной среды для развития предпринимательской деятельности и улучшения инвестиционного климата, повышения жизненного уровня населения.

Целесообразность и преимущество использования программно-целевого метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных качественных и количественных результатов в ходе реализации Программы при сохранении эффективности в выборе способов решения социально значимых проблем. В связи с этим лишь использование системного и комплексного подхода позволит обеспечить достижение наибольшего эффекта.

В Курчанском  сельском поселении Темрюкского района эксплуатируется 125  километра распределительных и подводящих газопроводов.

Общий уровень газификации Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 1 января 2013 года составил 87%.

Природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и более экономичным видом топлива.

Реализация Программы позволит обеспечить рост темпов газификации в Курчанском сельском поселении Темрюкского района, ослабить социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

В результате газификации будет создана база по снабжению граждан самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.

Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

1) реализация общегосударственной политики в области сбережения газа и повышения эффективности его использования;

2) создание и отработка инвестиционного механизма, обеспечивающего устойчивое развитие сетей и систем снабжения потребителей природным газом;

3) наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов-отводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации поселения природным газом;

4) закрепление имеющихся и привлечение в сельскую местность дополнительных рабочих кадров;

5) оживление производства в смежных отраслях экономики и, как следствие, создание новых рабочих мест.

Срок реализации Программы – 2014 год

3. Перечень мероприятий целевой Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего тыс.руб. | 2014 год, в том числе | Ожидаемые результаты реализации мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство подземного газопровода высокого давления, ШГРП в новом микрорайоне в ст. Курчанской Темрюкского района Краснодарского края | Федеральный и краевой бюджет Местный бюджет Средства граждан | 900,0 | 900,0 | Строительство ШГРП в новом микрорайону ст. Курчанской |
|  |  | Всего | 900,0 | 900,0 |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения целевой Программы

Объем финансирования Программы на 2014 год составляет                      900,0 тыс.рублей из средств бюджета Курчанского сельского поселения.

# 5. Оценка социально-экономической эффективности целевой Программы

Результатом реализации мероприятий Программы является повышение уровня газификации населенных пунктов Курчанского  сельского поселения Темрюкского района.

Эффективность реализации Программы и использования, выделенных на нее средств краевого бюджета будет обеспечена за счет:

1) исключения возможности нецелевого использования бюджетных средств;

2) прозрачности прохождения средств федерального, краевого, местного бюджетов и средств граждан.

Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации Программы будет производиться на основе системы индикаторов, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики и описания. Система индикаторов обеспечит мониторинг реальной динамики изменений в газификации населенных пунктов Курчанского  сельского поселения Темрюкского района за оцениваемый период с целью уточнения или корректировки поставленных задач.

В случае дополнительного ассигнования   Программы будет построено не менее 3,5 км газопроводов в микрорайоне новой жилой застройки ст. Курчанской, что в свою очередь позволит:

1) газифицировать к 2015 году не менее 105 домовладений;

2) увеличить уровень газификации ст. Курчанской более чем на 2%;

3) улучшить условия быта более 200 человек;

что в свою очередь позволит:

1) газифицировать к 2015 году не менее 105 домовладений;

2) увеличить уровень газификации ст. Курчанской  на 2%;

3) улучшить условия быта более 250 человек.

# 6. Критерии выполнения Программы

Критериями оценки выполнения Программы являются:

1) протяженность построенных газопроводов;

2) количество газифицируемых домов;

3) рост уровня газификации населенных пунктов.

# 7. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы базируется на принципах взаимодействия органов исполнительной власти Краснодарского края и органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, а также на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.

Реализация Программы осуществляется в установленном законодательством порядке с применением системы муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

В случае дополнительного ассигнования   администрация Курчанского  сельского поселения Темрюкского района - получатель субсидий - осуществляют:

1) организацию выполнения мероприятий Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

2) подготовку и представление в департамент инвестиций и проектного сопровождения Краснодарского края документов, необходимых для проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения;

3) организацию проектирования  строительства объектов газификации;

4) организацию и проведение информационной работы среди населения;

5) привлечение средств доступных кредитных ресурсов и других внебюджетных источников (накоплений граждан) для финансирования мероприятий Программы.

Заместитель главы Курчанского сельского поселения

Темрюкского района                                                                         В.А.Харламенко