ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района

от 24.11.2021г.  № 229

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Газификация Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2019-2021 годы»

| 1 |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| Наименование Программы | «Газификация Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2019-2021 годы» (далее - Программа) |  |
| Заказчик Программы | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |  |
| Координатор Программы | Заместитель главы Курчанского сельского поселения Темрюкского района |  |
| Исполнитель мероприятий | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |  |
| Цели Программы | Комплексное развитие газификации населенных пунктов Курчанского сельского поселения Темрюкского района: - обеспечение природным газом 100% населения; - создание комфортных условий проживания. |  |
| Задачи Программы | - наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов-отводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации поселения природным газом. |  |
| Перечень целевых показателей муниципальной Программы | Газификация западного микрорайона в ст. Курчанской: - проведение гос. экспертизы проектно-сметной документации; -распределительный газопровод низкого давления; - замена газопровода высокого давления от ул. Рыбачья до ул. Тургенева; - кадастровые работы с подготовкой технического плана; - технологическое присоединение газопровода (западного микрорайона); Газификация пос. Светлый Путь Ленина (Южный микрорайон): - составление проектно-сметной документации. |  |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2019 - 2021 годы |  |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 6 675,8 тыс. руб., а именно: 2019 г. – 6 130,9 тыс. руб., -за счет средств бюджета Курчанского сельского поселения Темрюкского района – 1 414,2 тыс. руб.; - за счет средств краевого бюджета – 4 716,7 тыс. руб. 2020 г. – 543,0 тыс. руб. - за счет средств бюджета Курчанского сельского поселения Темрюкского района; 2021 г. – 1,9 тыс. руб. - за счет средств бюджета Курчанского сельского поселения Темрюкского района. |  |
| Контроль за выполнением муниципальной Программы | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района; Совет Курчанского сельского поселения Темрюкского района |  |

- Характеристика текущего состояния газификации Курчанского сельского поселения Темрюкского района.

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и экономичным видом топлива. Поэтому, особенно актуальными становятся вопросы газификации жилых домов, объектов социальной сферы и народного хозяйства.

Проблема газификации в Курчанского сельском поселении Темрюкского района является одной из наиболее острых социальных задач. Реализация программы позволит обеспечить рост темпов газификации в Курчанском сельском поселении Темрюкского района, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения. В результате газификации нового микрорайона ст. Курчанской   будет создана база по снабжению коммунально-бытовых, жилых и социальных объектов самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.

Только программно-целевой метод позволяет использовать средства бюджета Курчанского сельского поселения Темрюкского района для развития газификации в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

- Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью Программы является комплексное развитие газификации населенных пунктов Курчанского сельского поселения Темрюкского района, в т.ч. обеспечение природным газом 100% населения и создания комфортных условий проживания населения.

Целесообразность и преимущество использования программного метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных качественных и количественных результатов в ходе реализации программы при сохранении эффективности в выборе способов решения социально значимых проблем. В связи с этим лишь использование системного и комплексного подхода позволит обеспечить достижение наибольшего эффекта.

Природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и более экономичным видом топлива.

Реализация программы позволит обеспечить рост темпов газификации в Курчанском сельском поселении Темрюкского района, ослабить социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

В результате газификации будет создана база по снабжению граждан самым дешевым, экологически чистым и удобным в использовании газовым топливом.

Для реализации поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

- наращивание темпов газификации с учетом максимальной загрузки действующих газопроводов-отводов, расширение газовых сетей и систем газоснабжения для создания основы по 100-процентной газификации поселения природным газом.

Срок реализации Программы – 2019-2021 годы.

- Перечень мероприятий Программы

В Программе предусматривается реализация комплекса взаимосвязанных программных мероприятий, направленных на решение конкретных задач.

Разработка программных мероприятий основывалась на следующих принципах:

- системность: мероприятия Программы должны дополнять друг друга и обеспечивать достижение максимального эффекта от их взаимодействия и совместного использования их результатов;

- приоритет конечных целей: мероприятия Программы должны рассматриваться как инструмент, обеспечивающий деятельность администрации, а не как конечный результат;

- организационная обеспеченность мероприятий: система мероприятий должна предусматривать выполнение организационных мероприятий, подготовку правовой, методической и регламентной базы и др.

Перечень мероприятий Программы с указанием объемов финансирования представлены в приложении.

- 4. Обоснование ресурсного обеспечения

Общая потребность в денежных средствах на реализацию программных мероприятий в 2019-2021 годах составляет 6 675,8 тыс. руб., а именно:

2019г -6 130,9 тыс. руб.

2020г -543,0 тыс. руб.

2021г -1,9 тыс. руб.

Источником финансирования Программы являются:

- бюджет Курчанского сельского поселения Темрюкского района –         1 959,1 тыс. руб.;

- краевой бюджет – 4 716,7 тыс. руб.

- 5. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Ожидаемая эффективность Программы:

- обеспеченность к подключению природным газом 120 домовладений западного микрорайона ст. Курчанская.

6. Перечень целевых показателей Программы

| - № - п/п | - Наименование показателя |  | - Единица измерения | - 2019 год | - 2020 год | - 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Газификация западного микрорайона в ст. Курчанская | Проведение экспертизы проектно-сметной документации | - % | - 100 |  |  |
|  |  | Замена газопровода высокого давления от ул. Рыбачья до ул. Тургенева | - % | - 100 |  |  |
|  |  | Распределительный газопровод низкого давления | - % | - 100 |  |  |
|  |  | Кадастровые работы с подготовкой технического плана на 4 объекта | - % |  | - 100 |  |
|  |  | Технологическое присоединение газопровода | - % |  | - 100 |  |
|  |  | Актуализация схемы газоснабжения | - % |  | - 100 |  |
| - 2 | Газификация пос. Светлый Путь Ленина (южный микрорайон) | Изготовление листовок | - шт | - 0 | - 0 | - 100 |

- 7. Механизм реализации Программы

Управление муниципальной Программой осуществляет координатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной Программы, ее согласование с исполнителями мероприятий Программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в Программу;

-  осуществляет контроль за ходом выполнения мероприятий и достижения результатов Программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям финансирования мероприятий Программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной Программы и оценке эффективности ее реализации;

Методика оценки эффективности реализации Программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных программ Курчанского сельского поселения Темрюкского района, утвержденным постановлением администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района.

Исполняющий обязанности заместителя главы

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района                                                                           А.М.Шевченко