ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района

от 31.10.2023г. № 218

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие систем наружного освещения Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2022-2024 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы Курчанского сельского поселения Темрюкского района | |
| Координаторы подпрограмм | Не предусмотрено | |
| Участники муниципальной программы | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района | |
| Подпрограммы муниципальной программы | Не предусмотрено | |
| Цель муниципальной программы | - повышение уровня благоустройства поселения на основе комплексного подхода к развитию существующих систем уличного освещения;  - повышение уровня комфортности проживания населения | |
| Задачи муниципальной программы | - развитие систем наружного освещения Курчанского сельского поселения Темрюкского района, гарантированное удовлетворение потребности населения в части развития систем бесперебойного наружного освещения | |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - бесперебойная работа систем наружного освещения;  - Протяженность отремонтированных сетей уличного освещения;  - Проектирование наружного освещения по ул. Красная в ст. Курчанская на выезде в сторону г. Краснодар и г. Темрюк | |
| Проекты и (или) программы | Не предусмотрено | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2022-2024 годы | |
| Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей | всего | в разрезе источников финансирования |
| Годы реализации | местный бюджет |
| 2022 год | 506,0 | 506,0 |
| 2023 год | 435,7 | 435,7 |
| 2024 год | 50,0 | 50,0 |
| Всего | 991,7 | 991,7 |

**1. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Благоустройство территории Курчанского сельского поселения

Темрюкского района на 2022-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | |
| Отчетный (2021) год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа «Благоустройство территории Курчанского сельского поселения  Темрюкского района на 2022-2024 годы» | | | | | |
| 1.1 | Бесперебойная работа систем наружного освещения | % | - | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Протяженность отремонтированных сетей уличного освещения | км. | - | 0,4 | 3,5 | 0,1 |
| 1.3. | Проектирование наружного освещения по ул. Красная в ст. Курчанская на выезде в сторону г. Краснодар и г. Темрюк | % | - | 100 | - | - |

**2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

«Благоустройство территории Курчанского сельского поселения

Темрюкского района на 2022-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей | | Непосредственный результат реализации мероприятия | Заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| всего | в разрезе источников финансирования |
| местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель | - повышение уровня благоустройства поселения на основе комплексного подхода к развитию существующих систем уличного освещения;  - повышение уровня комфортности проживания населения | | | | |
| 1.1 | Задача | - развитие систем наружного освещения Курчанского сельского поселения Темрюкского района, гарантированное удовлетворение потребности населения в части развития систем бесперебойного наружного освещения | | | | |
| 1.1.1 | Мероприятия по развитию систем наружного освещения Курчанского сельского поселения Темрюкского района | 2022 год | 506,0 | 506,0 | Ремонт и обслуживание системы уличного освещения | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| 2023 год | 435,7 | 435,7 |
| 2024 год |  |  |
| ВСЕГО | | |  |  |  |  |

**3. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с методикой, предусмотренной постановлением администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района от 16 августа 2023 года № 140 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Курчанского сельского поселения Темрюкского района».

**4. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением**

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальной программу;

- организует работу по достижению целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

- разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм и участников муниципальной программы, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

- проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте Курчанского сельского поселения Темрюкского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте Курчанского сельского поселения Темрюкского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координаторы подпрограмм и участники муниципальной программы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляют в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования годового доклада.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел годовой доклад на бумажных и электронных носителях.

Заместитель главы

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района Е.А. Кулинич