- ПРИЛОЖЕНИЕ

к программе

«Капитальный ремонт и ремонт

автомобильных дорог на территории

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района»

на 2019-2021 годы

Перечень
основных мероприятий программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2019-2021 годы

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, всего на 2019-2021 годы (тыс. руб.) |  |  | Источник финансирования | Исполнитель мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019г. | 2020г. | 2021г. |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. В том числе: 2019год - ремонт ул. Красной от ПК 0+00 (ул. Северная) до ПК 1+05 (105м) в ст-це Курчанской; - ремонт ул. К.Маркса от ул. Красной до ул. Чапаева (270м) в ст-це Курчанской; - ремонт ул. Северной от ул. Красной до дома №2/1 (410м) в ст-це Курчанской; -ремонт ул.Рабочей от ПКО+00 (ул.Северная) до ПК1+85 пос.Светлый Путь Ленина 2020год -ремонт ул. Виноградной от ул. Почтовой до ул. Октябрьской (345м) в пос. Красный Октябрь; ремонт ул. Октябрьской от ул. Виноградной до дома №79 (850м) в пос. Красный Октябрь; - ремонт ул. Виноградной от ул. Почтовой до ул. Октябрьской (350м) в пос. Красный Октябрь; - ремонт ул. Рабочей от ПК 0+00 (ул. Северная) до ПК 1+85 (185м) в пос. Светлый Путь Ленина. 2021 год - ремонт ул. Красной от д. №3 до ул. Гоголя в ст-це Курчанской; - ремонт ул. Памяти 21 от ул. К. Маркса до ул. Мостовой, от ул. Пушкина до ул. Красной в ст-це Курчанской; - ремонт ул. Широкая от ул. Гаражной до ул. Строителей в пос. Светлый Путь Ленина; | 209,3 | 1 281,2 | 1 281,2 | местный бюджет | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
|  |  | 3 976,9 |  |  | краевой бюджет |  |
| Итого |  | 4 186,2 | 1 281,2 | 1 281,2 |  |  |
| Краевой бюджет |  | 3 976,9 |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 209,3 | 1 281,2 | 1 281,2 |  |  |

Заместитель главы

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района                                                                                                                                                 Е.А.Кулинич