ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Курчанского сельского поселения

Курчанского сельского поселения Темрюкского района

от 27.10.2021г.    № 182

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Развитие водоснабжения населенных пунктов Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2019-2021 годы

| Наименование Программы | «Развитие водоснабжения населенных пунктов Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2019-2021 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Координатор Программы | Заместитель главы Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Исполнитель Программы | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Цели Программы | - бесперебойное и качественное обеспечение питьевой водой населения Курчанского сельского поселения Темрюкского района |
| Задачи Программы | - обеспечение надежности работы сетей водоснабжения путем замены устаревшего оборудования на современное; - бесперебойное, гарантированное обеспечение питьевой водой 100% населения; - повышение качества питьевой воды. |
| Перечень целевых показателей муниципальной Программы | - 100%-ное обеспечение питьевой водой населения; - количество отремонтированных сетей водоснабжения; - замена 5% водопроводных сетей; -проектирование наружных сетей водопровода, составление сметной документации западного микрорайона и прохождение экспертизы; - ремонт водозаборной скважины № 78945; - актуализация схемы водоснабжения; - проект планировки и проект межевания; - инженерно-геологические работы и т.д. |
| Этапы и сроки реализации Программы | 2019-2021 годы |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет 1 500,2 тыс. руб., а именно: 2019 г. – 1 199,8 тыс. руб., - за счет средств бюджета Курчанского сельского поселения Темрюкского района – 499,8 тыс. руб.; - за счет средств краевого бюджета – 700,0 тыс. руб. 2020 г. – 234,1 тыс. руб. - за счет средств бюджета Курчанского сельского поселения Темрюкского района; 2021 г. – 66,3 тыс. руб. - за счет средств бюджета Курчанского сельского поселения Темрюкского района. |
| Контроль за выполнением муниципальной Программы | Администрация Курчанского сельского поселения Темрюкского района; Совет Курчанского сельского поселения Темрюкского района |

- 1. Характеристика текущего состояния водоснабжения Курчанского сельского поселения Темрюкского района.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение поселения осуществляется 1 предприятиям из подземных источников. Водоснабжение населения и социальной сферы осуществляет МУП «ЖКХ-Курчанское» путем забора из артезианских скважин и поставки воды по подземному трубопроводу потребителям. Для определения объема водозабора на скважинах установлены приборы учета для контроля добытой воды и потребленной потребителями. Однако, существует проблема потери воды из сетей и составляет более 30 % от общего объема полученной воды из скважин. Такая ситуация сложилась в виду изношенности сетей построенных в 60-70 годах XX-го века. Износ сетей составляет 84 %, на 4% выше по отношению к 2014 году.

Для поддержания нужного давления в сетях на возвышенности в ст. Курчанская был установлен резервуар чистой воды емкостью 700 м3. На данный момент данный резервуар, построенный в 80-х годах, также является одной из причин потери воды. Без резервуара не будет необходимого давления в водопроводных сетях ст. Курчанская, на случай чрезвычайной ситуации не будет аварийного запаса. После проведения экспертизы состояния резервуара, специалистами сделано заключение с рекомендацией о выводе емкости из эксплуатации.

Проводимые ремонты и замены участков водопроводной сети, из-за недостаточного финансирования, проводятся не в полном объеме, в результате чего темп выхода из строя трубопровода водопроводной сети опережает темп его замены или ремонта. Данное положение дел ставит под угрозу обеспечение жизненно необходимым для населения ресурсом – водой, что может повлечь за собой негативные социально-экономические процессы. Но, благодаря программе остроту проблемы снабжения населения питьевой водой, удается избежать. Планомерное и выверенное решение по ремонту аварийных участков водопроводной сети позволяет осуществить обеспечение питьевой водой. На перспективу планируется осуществить и капитальный ремонт резервуара.

В результате такого решения отремонтировано 747м водопровода от 8960 м общей протяженности сети, что составляет  0,008%.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Основной целью программы является:

- бесперебойное и качественное обеспечение, отвечающим всем нормам и требованиям действующего законодательства, питьевой водой населения Курчанского сельского поселения Темрюкского района.

Для достижения основных целей 	Программы необходимо решение следующих задач: - обеспечение надежности работы сетей водоснабжения путем замены существующего физически и морально устаревшего оборудования на современное, имеющее больший ресурс работы и надежности; - бесперебойное, гарантированное обеспечение питьевой водой 100% населения; - повышение качества питьевой воды.

Реализация программы предусматривает переход к условиям, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт населения и стабильному социально-экономическому развитию территории поселения.

При этом подход к реализации программы является комплексным и предусматривает модернизацию существующих сетей водоснабжения, а также поэтапную замену физически и морально устаревшего оборудования.

Сроки реализации Программы – 2019-2021 годы.

3. Перечень мероприятий Программы

В Программе предусматривается реализация комплекса взаимосвязанных программных мероприятий, направленных на решение конкретных задач.

Разработка программных мероприятий основывалась на следующих принципах:

- системность: мероприятия Программы должны дополнять друг друга и обеспечивать достижение максимального эффекта от их взаимодействия и совместного использования их результатов;

- приоритет конечных целей: мероприятия Программы должны рассматриваться как инструмент, обеспечивающий деятельность администрации, а не как конечный результат;

- организационная обеспеченность мероприятий: система мероприятий должна предусматривать выполнение организационных мероприятий, подготовку правовой, методической и регламентной базы и др.

Перечень мероприятий Программы с указанием объемов финансирования представлены в приложении.

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения

Общая потребность в денежных средствах на реализацию Программных мероприятий в 2019-2021 годах составляет 1 500,2 тыс. руб., а именно:

2019г – 1 199,8 тыс. руб.

2020г -  234,1 тыс. руб.

2021г -  66,3 тыс. руб.

Источником финансирования Программы являются:

- бюджет Курчанского сельского поселения Темрюкского района –         800,2 тыс. руб.;

- краевой бюджет – 700,0 тыс. руб.

5. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить качество водоснабжения и воды;

- повысить эксплуатационные характеристики водопроводных сетей;

- снизить количество аварийных ситуаций;

- сократить эксплуатационные расходы на обслуживание сетей;

- минимизировать  потери воды;

- обеспечить комфортные и безопасные условия для проживания населения;

- обеспечить сохранение и оптимизировать расход природных ресурсов.

6. Перечень целевых показателей Программы

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения | км. | 0,169 | 0 | 0,0 |
| 2 | Обеспечение питьевой водой населения | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Замена 5% водопроводных сетей | км | - | - | - |
| 4 | Проектирование наружных сетей водопровода западного микрорайона -1890м | % | 100 | 0 | 0 |
| 5 | Ремонт водозаборной скважины № 78945 | % | 100 | - | - |
| 6 | Актуализация схемы водоснабжения | % | 100 | 100 | - |
| 7 | Проект планировки и проект межевания | % | - | 100 | - |
| 8 | Топографические работы | % | 100 | - | 100 |

7. Механизм реализации подпрограммы

Управление муниципальной Программой осуществляет  координатор, который:

- обеспечивает разработку муниципальной Программы, ее согласование с исполнителями мероприятий Программы;

- принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в Программу;

-  осуществляет контроль за ходом выполнения мероприятий и достижения результатов Программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и условиям финансирования мероприятий Программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной Программы и оценке эффективности ее реализации;

Методика оценки эффективности реализации Программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года в соответствии с Порядком оценки эффективности реализации муниципальных Программ Курчанского сельского поселения Темрюкского района, утвержденным постановлением администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района.

Заместитель главы

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района                                                                           Е.А.Кулинич