Об утверждении муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения на дорогах

местного значения в границах населённых пунктов

Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2014 год

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в Российской Федерации»,  статей 3, 6, 10 Федерального закона от 10.12.1995 года № 196 - ФЗ «О безопасности дорожного движения», статей 13, 15,16 Федерального  закона   от  08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах  и  о  дорожной  деятельности   в  Российской Федерации», руководствуясь Уставом Курчанского сельского поселения Темрюкского района,  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить      муниципальную     программу    «Повышение   безопасности

дорожного движения на дорогах  местного значения в границах населённых пунктов    Курчанского  сельского  поселения   Темрюкского района»  на 2014 год

(приложение).

2. Начальнику финансового отдела администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района А.О. Авериной обеспечить финансирование вышеуказанной муниципальной программы в пределах средств, предусмотрен-ных в бюджете Курчанского сельского поселения на 2014 год.

3. Признать утратившими силу  постановления администрации Курчан-ского сельского поселения Темрюкского района от 15.10.2013 года № 371 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2014 год» и от 11.11.2013 года № 402 «О внесении изменений в постановление администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района от 15.10.2013 года № 371 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 2014 год»  с даты подписания настоящего постановления.

4. Начальнику общего отдела администрации Курчанского сельского поселения Темрюкского района Ю.А.Дацюк опубликовать настоящее постанов-ление  на   официальном  сайте   в   сети   Интернет  администрации  Курчанского

сельского поселения  Темрюкского района.

2

5. Контроль за исполнением постановления   «Об утверждении муниципаль-ной  программы   «Повышение  безопасности  дорожного движения  на дорогах

местного значения  в  границах населённых пунктов Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2014 год  оставляю за собой.

6. Настоящее постановление  вступает в силу  со дня его подписания.

Глава Курчанского сельского поселения

Темрюкского района                                                                В.П. Гришков

Приложение

Утверждена

постановлением администрации

Курчанского сельского поселения

Темрюкского района

от 19.12.2013 г.  № 474

Муниципальная программа

«Повышение безопасности дорожного движения на дорогах

местного значения в границах населённых пунктов

Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2014 год

Структура муниципальной программы

I.  Паспорт муниципальной программы (далее - Программа).

II. Содержание Программы:

- Содержание   проблемы и  обоснование необходимости её решения программным методом.

- Цели реализации Программы.

- Перечень мероприятий Программы.

- Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

- Оценка  эффективности Программы.

- Критерий выполнения Программы.

- Механизм реализации Программы.

III. Приложение «Мероприятия муниципальной программы»

1.  Паспорт Программы

«Повышение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в границах населённых пунктов   Курчанского сельского поселения Темрюкского района» на 2014 год

Наименование Программы     «Повышение  безопасности дорожного движения

на    дорогах      местного    значения  в  границах

населённых   пунктов      Курчанского   сельского

поселения   Темрюкского  района»

Основание для разработки         Федеральный закон от 06.10.2003 г.  № 131 - ФЗ

Программы                                  «Об общих принципах   организации    местного

самоуправления     в    Российской    Федерации»,

Федеральный закон от 10.12.1995 г.  № 196 - ФЗ

«О  безопасности     дорожного          движения»,

Федеральный закон от  08.11.2007 г.  № 257- ФЗ

«Об  автомобильных    дорогах   и   о  дорожной

деятельности в Российской Федерации»

Разработчик и координатор      Отдел   градостроительства,   землеустройства  и

Программы                                  управления     муниципальной     собственностью

администрации       Курчанского            сельского

поселения  (Мацакова О.П.)

Заказчик Программы                  Администрация   Курчанского  сельского поселе-

ния  Темрюкского района

Цели Программы                      Сокращение дорожного травматизма, улучшение

организации  движения транспорта  и пешеходов

в  границах  населённых   пунктов    Курчанского

сельского поселения

Срок реализации Программы      2014 год

Объём и источники                   23 420, 4 тыс. руб., в том числе:

финансирования Программы       5 420, 4 тыс. руб. - из средств бюджета Курчан-

ского сельского поселения Темрюкского района

(Дорожный фонд);

18 000, 0  тыс.  руб.   –  субсидия     из      средств

бюджета Краснодарского края.

Контроль за выполнением        Глава     Курчанского      сельского    поселения,

Программы                                комиссия по вопросам ЖКХ,  промышленности

и  транспорта   Совета   Курчанского  сельского

поселения  Темрюкского района

1.  Содержание проблемы и обоснование необходимости

её решения программным методом

Проблема аварийности на дорогах в последние годы приобрела особую остроту в связи с увеличением количества автотранспорта и отставания соответствия дорожной сети установленным требованиям, а также низкой дисциплиной участников дорожного движения. Постоянную опасность создают низкое качество дорожного покрытия, «конфликтные» точки и «очаги» аварийности, расположенные на перекрёстках, в зонах пешеходных переходов, в других местах, имеющих недостатки в техническом оснащении и дорожном обустройстве. На совещании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения МО Темрюкский район от 19.12.2013 года отмечен рост ДТП в Курчанском сельском поселении на 25 %  при общем росте ДТП  в  Темрюкском районе на 30 %, недостаточное освещение улично-дорожной сети способствова-ло совершению  6, 0 %  ДТП. Таким образом,  необходимость разработки и реализации Программы диктуется существующей остротой проблемы обеспечения безопасности дорожного движения.

Применение  программного  метода  позволит  осуществить  формирование

основ и приоритетных направлений профилактики ДТП и снижение  тяжести их

последствий.

2. Цель реализации Программы

Целью  Программы является сокращение количества ДТП и лиц, пострадав- ших, погибших в результате ДТП.

Условиями достижения указанной цели является решение задач:

- ремонт улично-дорожной	 сети  в границах населённых пунктов Курчан-ского сельского поселения;

- оснащение улично-дорожной сети  знаками дорожного движения, обеспече-ние их доступности вниманию участников дорожного движения;

- своевременное осуществление  дорожной разметки.

3. Перечень мероприятий Программы

Перечень мероприятий Программы изложен в приложении «Мероприятия муниципальной программы».

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объём финансирования  Программы составляет 23 420, 4 тыс. руб.

Выделение средств бюджета Курчанского сельского поселения на выполнение мероприятий Программы производится в соответствии с утверждёнными сметами, договорами, что позволит снизить количество ДТП по причине неудовлетворительного состояния улично-дорожной сети в границах населённых пунктов Курчанского сельского поселения.

5. Оценка  эффективности Программы

Эффективность реализации Программы определяется степенью снижения ДТП, происшедших вследствие неудовлетворительного состояния дорожной сети в границах населённых пунктов Курчанского сельского поселения. Для определения степени снижения ДТП по итогам 2014 года органы,  контролиру-ющие исполнение Программы, проводят анализ информации о ДТП на улично-дорожной сети в границах населённых пунктов Курчанского сельского поселения, запрошенной в отделе ГИБДД МВД РФ по Темрюкскому району.

6. Критерий выполнения Программы

Критерием выполнения Программы является полное выполнение в 2014 году мероприятий, предусмотренных Программой.

7.  Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы включает в себя:

- непосредственный контроль куратором Программы за выполнением мероприятий Программы, принятие оперативных мер;

- ежемесячное проведение органами, контролирующими выполнение мероприятий Программы, совещаний по рассмотрению хода реализации Программы, принятие необходимых решений по безусловному выполнению Программы;

Начальник   отдела  градостроительства,

землеустройства  и  управления муници-

пальной собственностью  администрации

Курчанского сельского поселения                                              О.П. Мацакова

Приложение

к муниципальной программе

«Повышение  безопасности   дорожного

движения на дорогах  местного значения

в  границах       населённых       пунктов

Курчанского      сельского      поселения

Темрюкского    района»    на    2014 год

Мероприятия

муниципальной программы

_____________________________________________________________________

№                         Наименование                                        Объём                               Ожидаемый

п.п.                       мероприятия                                    финансирования (руб.)            результат

__________________________________________________________________________________

Раздел I.  «ТЕКУЩИЙ  РЕМОНТ  И  ОСВЕЩЕНИЕ»

__________________________________________________________________________________

1.1.    Установка  уличных  светильников                                                       Улучшение видимости

(10 шт.) на оживлённых перекрёстках                                                        на травмоопасных

и уличных переходах                                                    34, 0                                 «очагах»

__________________________________________________________________________________

1.2.   Троекратное (в течение года) нанесение

разметки «пешеходный переход» на дорогах

поселения, однократное нанесение осевой

разметки на дороге на ул. Красная в

ст. Курчанская, на дороге на ул. Октябрьская

в пос. Красный Октябрь                                               256, 0               Снижение травматизма

__________________________________________________________________________________

1.3.    Отсыпка дорожного полотна гравийно-песчаной смесью (ГПС):

а) в ст. Курчанская:                                                                                Улучшение дорожного

- ул. Памяти 21- ого (от пересечения                                                                   покрытия

с ул. Садовая до пересечения с ул. Гоголя);

- ул. Розы Люксембург (от пересечения с ул.

Набережная до пересечения с ул. Красная

и от пересечения с ул. Кирова до пересечения

с ул. Победы);

- ул. Чапаева (от пересечения с ул. Маркса

до пересечения с ул. Пушкина);

- ул. Пушкина (от пересечения с ул. Щорса

до пересечения с ул. Южная);

- ул. Южная  (от пересечения с ул. Пушкина

до пересечения с ул. Красных Партизан);

- ул. Школьная (от пересечения с ул. Набережная

до пересечения с ул. Красная);

- ул. Восточная (от пересечения с ул. Красная

до пересечения с ул. Канальная);

- ул. Пионерская ((от пересечения с ул. Канальная

до пересечения с ул. Набережная);

- переулок (от пересечения с ул. Юбилейная до

пересечения с ул. Северная);

б) пос. Красный Октябрь:

- ул. Набережная (от пересечения с ул. Красная

до пересечения с ул. Зелёная);

в) пос. Светлый Путь Ленина:

- ул. Луговая (от пересечения с ул. Широкая

до пересечения с ул. Северная);

- ул. Славянская (от пересечения с ул. Широкая

до пересечения с ул. Северная);

- ул. Строительная (от пересечения с ул. Красная

до пересечения с ул. Северная);

- ул. Каспийская (от пересечения

с ул. Строительная  до конца);                                         1  786, 0

__________________________________________________________________________________

Всего по разделу I –  2  076, 0 тыс. руб.

Срок выполнения работ, указанных в разделе I – третий и четвёртый кварталы 2014 года

Раздел II.  «ОБУСТРОЙСТВО ОСТАНОВОК ПАССАЖИРСКОГО АВТОТРАНСПОРТА»

__________________________________________________________________________________

Строительство остановок (с учётом устройства

«кармана, строительства автопавильона,                                     Повышение       безопасности

посадочной площадки, установки урны для                                для пассажиров и участников

мусора) в ст. Курчанская:                                                               дорожного движения

2.1. Первая остановка (справа) на въезде

в станицу со стороны г. Темрюк;

2.2. Строительство автопавильона (с установкой

урны для мусора) у магазина на ул. Красная, 2-а;

2.3. Две остановки на ул. Красная (на пересечении

с ул. Гоголя);

2.4. Две остановки на ул. Красная (на пересечении

с ул. Красных Партизан);

2.5. Остановка на ул. Красная (на пересечении

с ул. Комсомольская);

__________________________________________________________________________________

Всего по разделу II –   497, 4 тыс. руб.

Срок выполнения работ, указанных в разделе II – 2 – ой, 3 - ий и 4 – ый   кварталы 2014 года

__________________________________________________________________________________

Раздел III.  «КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ»

(на условиях  софинансирования)

__________________________________________________________________________________

3.1.   Затраты на составление проектно-

сметной документации для

асфальтирования дорожного покрытия,                                                 Обеспечение  возмож-

устройства инженерного оборудования                                                 ности осуществления

дорог, осуществление тех.надзора                             272, 0                   капитального ремонта

___________________________________________________________________

3.2.  Асфальтирование дорожного покрытия

(с устройством обочин, водоотводных канав)

а)  в ст. Курчанская

- ул. Кирова  (от пересечения с ул.Тургенева                                                   Улучшение

до пересечения с ул. Пионерская)                                                               дорожного покрытия

- ул. Победы (от пересечения с ул. Пионерская

до пересечения с ул. Красных Партизан)

б) в пос. Красный Октябрь

- ул. Центральная (от пересечения с ул. Школьная

до пересечения с ул. Почтовая)

в) в пос. Светлый Путь Ленина

- ул. Курганная (от пересечения с ул. Широкая

до пересечения с ул. Северная)                                  20  575, 0

_________________________________________________________________________________

Всего по разделу III  -  20  847, 0 руб.

Начальник отдела градостроительства,

землеустройства и управления

муниципальной собственностью

администрации Курчанского

сельского поселения                                                                                          О.П. Мацакова